Kretingos rajono savivaldybės mero

2022 m. sausio 28 d. potvarkio Nr. V4-24

priedas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KRETINGOS MUZIEJAUS

DIREKTORĖS VIDOS KANAPKIENĖS

2022 METŲ UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI

| Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys | Siektini rezultatai | Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos) |
| --- | --- | --- |
| 1. Tęsti Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų (unikalus kodas 1430) atstatymą. | Įgyvendinti projektą „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų žiemos sodo-oranžerijos modernizavimas, pritaikant neįgaliųjų reikmėms“. | Kiekybiniai: – atlikti paruošiamuosius darbus ir uždaryti Žiemos sodą-oranžeriją lankymui; – parengti augalų išsaugojimo prevencinę programą; – parengti kapitalinio remonto projekto statinio architektūros dalies (SA) A laidą, atlikti projekto ekspertizę ir jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi (dėl keltuvo iškėlimo iš Žiemos sodo į rūmų vestibiulį); – parengti projekto gen. rangovui UAB „Pamario restauratorius“ užduotis papildomiems ir nenumatytiems darbams atlikti: Žiemos sodo-oranžerijos vidaus patalpų dažymas, oranžerijos apšvietimas iš lauko, vėdinimo- šildymo sistemos įrengimas ir kt. Kokybiniai: - supažindinti Gamtos skyriaus darbuotojus su augalų išsaugojimo prevenciniu planu; - pasirašyti sutartį su UAB „Enero“ dėl projektavimo paslaugų suteikimo, rengiant kapitalinio remonto projekto SA dalies A. laidą; - supažindinti gen. rangovą UAB „Pamario restauratorius“ su papildomais ir nenumatytais darbais, kurie paaiškėjo projekto vykdymo metu; - įgyvendinti projektą pagal skirtą finansavimą tvarkybos ir tvarkomiesiems statybos darbams atlikti iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Valstybės ir savivaldybės biudžetų. |
| 2. Tęsti Kretingos dvaro parko (unikalus kodas 22501) atstatymą. | Didinti istorinio parko patrauklumą lankytojams, įrengiant parke apšvietimą. Atkurti dvaro parke fontaną – „Nykštukas“. | Kiekybiniai: – parengti ir įgyvendinti parko apšvietimo techninį projektą (gavus finansavimą); – telkti kraštiečius, rėmėjus investuoti lėšas į Dvaro parko atstatymą. Kokybiniai: - įrengti Dvaro parke takų, mažųjų architektūros elementų, gamtos objektų apšvietimą (gavus finansavimą); - organizuoti 2 akcijas „Atkurkime kartu Kretingos dvaro parko II fontaną su skulptūra „Nykštukas“. |
| 3. Telkti krašto visuomenę pažinti istorines asmenybes, kurioms buvo svarbi laisvė ir garbė, puoselėti pagarbą savo krašto istorijai. | Tęsti didžiojo karvedžio, Kretingos miesto įkūrėjo, Kretingos rajono Garbės piliečio Jono Karolio Chodkevičiaus istorinės atminties įprasminimo projektą. | Kiekybiniai: – parengti parodą „Jonas Karolis Chodkevičius ir jo artimiausios aplinkos istoriniai portretai“; – organizuoti paruošiamuosius darbus atminimo ženklui „Šventyklos – Dievui, Tėvynei – Laisvė, o sau šlovė“ pastatyti. Kokybiniai: - bendradarbiaujant su J. K. Chodkevičiaus labdaros ir paramos fondu, Lietuvos Nacionaliniu Dailės muziejumi organizuoti renginį ir pristatyti parodą „Jonas Karolis Chodkevičius ir jo artimiausios aplinkos istoriniai portretai“; - parengti ir suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi teritorijos, kurioje bus pastatytas atminimo ženklas „Šventyklos – Dievui, Tėvynei – Laisvė, o sau šlovė“, schemą; - paskelbti paminklo sukūrimo konkurso sąlygas. |

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti? 1. Negautas finansavimas. 2. Žmogiškieji faktoriai. 3. Rizikos nėra.

___________________________