| Eil. Nr. | Priemonės/veiksmo pavadinimas |  | Įgyvendi-nimo laikotarpis | Preliminarus lėšų poreikis |  | Atsakinga institucija/ padalinys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tūkst. Lt | tūkst. EUR* |  |
| II |  | II prioritetas Tvarus rajono vystymas |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Uždavinys Kretingos rajono pasiekiamumo didinimas ir savivaldybės susisiekimo sistemos modernizavimas |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 |  | Eismo saugumo priemonių keliuose diegimas | 2014-2020 | 5751,4 | 1665,7 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
|  |  | - sferinių veidrodžių įrengimas Taikos, S. Daukanto, Šiaulių ir P. Vileišio gatvių sankryžose | 2015-2016 | 10,4 | 3,0 |  |
|  |  | - iškiliųjų pėsčiųjų perėjų ir apsauginių pėsčiųjų tvorelių įrengimas Savanorių g. | 2015-2020 | 89,8 | 26,0 |  |
|  |  | - antžeminio praėjimo pėstiesiems per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. – viaduko iš plieninių konstrukcijų, įrengiant abiejose pusėse laiptines ir liftus – projektavimas ir statyba | 2015-2019 | 3729,0 | 1080,0 |  |
|  |  | - pėsčiųjų šaligatvio su apsaugine tvorele nutiesimas iki Šventosios g. pervažos | 2015-2016 | 138,1 | 40,0 |  |
|  |  | - greitį ribojančių kalnelį įrengimas | 2015-2020 | 34,5 | 10,0 |  |
|  |  | - apšvietimo priemonių įrengimas pėsčiųjų perėjose (kryptinio apšvietimo įrengimas pėsčiųjų perėjose Kretingos mieste pagal pridedamą Priedą Nr. 3) | 2015-2020 | 193,4 | 56,0 |  |
|  |  | - greičio matuoklių įrengimas (Kretingos mieste: Žemaitės al. ties sankryža su J. Basanavičiaus g.; Žemaitės al. ties sankryža su Melioratorių g.; Tiekėjų g. ties Geležinkelio g. sankryža; Savanorių g. ties stadionu.) | 2016-2020 | 704,4 | 204,0 |  |
|  |  | - autopaviljonų įrengimas | 2014-2020 | 144,0 | 41,7 |  |
|  |  | - kelio atitvarų įrengimas (Tiekėjų g. ruože tarp Geležinkelio g. ir Briedžio g.; Birutės ir J. K. Chodkevičiaus g. ruožuose) | 2015-2020 | 707,8 | 205,0 |  |

| Priedas Nr. 3 |  |
| --- | --- |

- Pėsčiųjų perėjų sąrašas, kurioms rekomenduojamas kryptinis apšvietimas

| Eil. Nr. | Pėsčiųjų perėjos vieta | Prioritetas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus g. ties Marijono Daujoto pagrindine mokykla | Labai didelis |
| 2* | Savanorių g. ties sankryža su Vilniaus g. | Labai didelis |
| 3* | Pabrėžos g. ties Jurgio Pabrėžos universitetine gimnazija | Labai didelis |
| 4* | Pabrėžos g. ties sankryža su Vytauto g. | Labai didelis |
| 5 | Vytauto g. ties Bažnyčia | Labai didelis |
| 6 | Rotušės a.ties sankryža su Mėguvos g. | Labai didelis |
| 7* | J.K.Chodkevičiaus g. ties Rotušės a. | Labai didelis |
| 8* | Savanorių g. ties Lazdynų g. | Labai didelis |
| 9 | Melioratorių g. ties daugiabučiu gyv. namu Nr.79 | Labai didelis |
| 10 | Žemaitės al. ties įvažiavimu į Ligoninę | Labai didelis |
| 11* | Tiekėjų g. ties Simono Daukanto pagrindine mokykla | Labai didelis |
| 12* | Savanorių g. ties J. Pabrėžos universitetine gimnazija | Labai didelis |
| 13 | reguliuojama pėsčiųjų perėja Rotušės a. ties prekybos centru Maxima | Labai didelis |
| 14 | Vilniaus g. ties sankryža su Maironio g | Labai didelis |
| 15 | Vilniaus g. ties muziejumi | Labai didelis |
| 16 | Pėsčiųjų perėja Kretingos geležinkelio stoties aikštelėje | Labai didelis |
| 17* | Pasieniečių g. ties sankryža su Žemaitės al. | Labai didelis |
| 18 | Ties J. Basanavičiaus ir Birutės gatvių sankryža | Didelis |
| 19 | Ties J. Basanavičiaus g. 56 | Didelis |
| 20* | Ties Geležinkelio gatvės ir Šermukšnių akligatvio sankryža | Didelis |
| 21 | Ties Klaipėdos g. 117 | Didelis |
| 22 | Ties Klaipėdos g. 58 | Didelis |
| 23 | Ties Žemaitės al. 3 (prie stadiono) | Didelis |
| 24 | Ties Savanorių g. ir Lazdynų g. sankryža | Didelis |
| 25 | Ties Žemaitės al. ir Melioratorių g. sankryža | Didelis |
| 26 | Ties Vytauto ir J. K. Chodkevičiaus gatvių sankryža | Didelis |
| 27 | Rotušės a. ir Birutės g. sankryža | Didelis |
| 28 | Ties Savanorių g. 5 | Didelis |
| 29 | Ties Melioratorių ir J. Jablonskio gatvių sankryža | Didelis |
| 30 | Ties Melioratorių ir Taikos gatvių sankryža | Didelis |
| 31 | Ties Taikos ir M. Valančiaus gatvių sankryža | Vidutinis |
| 32 | Ties J. Basanavičiaus g. 17 | Vidutinis |
| 33 | Ties J. Basanavičiaus g. 27 | Vidutinis |
| 34 | Ties J. Šimkaus g. 5 | Vidutinis |
| 35 | Ties Tiekėjų ir Geležinkelio gatvių sankryža | Vidutinis |
| 36 | Ties Vytauto ir Telšių gatvių sankryža | Vidutinis |
| 37 | Ties Kęstučio g. pėsčiųjų perėja ne sankryža | Vidutinis |
| 38 | Ties Kęstučio ir Laisvės gatvių sankryža | Vidutinis |
| 39 | Ties J. K. Chodkevičiaus g. 3 | Vidutinis |
| 40 | Ties J. K. Chodkevičiaus g. 2 | Vidutinis |
| 41 | J. K. Chodkevičiaus ir Vilniaus gatvių sankryža | Vidutinis |
| 42 | Ties Vilniaus ir Akmenės gatvių sankryža | Vidutinis |
| 43 | Ties Savanorių ir Gėlių gatvių sankryža | Vidutinis |
| 44 | Ties Laisvės ir Šiaulių gatvių sankryža | Vidutinis |
| 45 | Ties Taikos ir P. Vileišio gatvių sankryža | Vidutinis |
| 46 | Ties P. Vileišio ir Trakų gatvių sankryža | Vidutinis |
| 47 | Ties Šiaulių ir Ramunių gatvių sankryža | Vidutinis |
| 48 | Ties Šiaulių ir Beržų gatvių sankryža | Vidutinis |
| 49 | Ties Šiaulių ir Jurginų gatvių sankryža | Vidutinis |

Šaltinis: Automobilių, geležinkelių transporto ir pėsčiųjų eismo saugumo Kretingos mieste galimybių studija.

* įrengta 2015 m.