Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2016–2018 m. programos priedas

KRETINGOS rajono kultūros paveldo apsaugos 2016–2018 m. programOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Kultūros vertybės pavadinimas, adresas Kultūros vertybės | Savininkas, valdytojas (naudotojas) | Darbų pobūdis | Vykdymo laikotarpis | Lėšos tūkst. Eur. | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Andulių archeologinis kompleksas, Ėgliškių k., Žalgirio sen. | Kretingos r. savivaldybė | kelio ir teritorijos takų tvarkyba | 2016-2017 m. | 5 | Kretingos r. savivaldybė |
| 2. | Kurmaičių piliakalnis, Kurmaičių k., Kretingos sen. | Kretingos r. savivaldybė | teritorijos tvarkymo projekto parengimas | 2016-2017 m. | 5 | Kretingos r. savivaldybė |
| 3. | Sauserių piliakalnis, Sauserių k., Kūlupėnų sen. | Kretingos r. savivaldybė | teritorijos tvarkymo projekto parengimas, stendo pastatymas | 2017 m. | 4 | Kretingos r. savivaldybė |
| 4. | Grafų Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus, Senosios kapinės, Vilniaus g. Kretinga | Kretingos r. savivaldybė (Kretingos muziejus) | restauracija, aplinkos atkūrimas | 2016-2018 m. | 490 | ES fondai, Valstybės lėšos ir Kretingos r. savivaldybė |
| 5. | Skulptūros Asteikių, Tintelių, Sauserių kaimų koplytėlėse, Kūlupėnų sen. | Kretingos r. savivaldybė | dokumentų paruošimas, konservavimo darbai | 2016-2018 m. | 4 | Kretingos r. savivaldybė |
| 6. | Neveikiančios Kretingos r. teritorijoje esančios kapinės | Kretingos r. savivaldybė | kadastriniai matavimai, tvarkyba | 2016-2018 m. | 5 | Kretingos r. savivaldybė |
| 7. | Holokausto aukų palaidojimo vietos, žydų kapinės, Kretingos r. teritorija | Kretingos r. savivaldybė | kadastriniai matavimai, tvarkyba | 2016-2018 m. | 5 | Kretingos r. savivaldybė |
| 8. | Darbėnų bažnyčios varpinė, Turgaus a., Darbėnai | Darbėnų bažnyčios bendruomenė | tvarkybos darbams pabaigti | 2016 m. | 3 | Kretingos r. savivaldybė |
| 9. | Grūšlaukės kapinių koplyčia, Peldžių g., Grūšlaukė, Darbėnų sen. | Kretingos r. savivaldybė | pastato renovavimas | 2016-2018 m. | 7 | Kretingos r. savivaldybė |
| 10. | Urbanistinė vertybė, J.K. Chodkevičiaus g./Rotušės a., Kretingos m. | Kretingos r. savivaldybė | Šv. Florijono paminklo atstatymas | 2017-2018 m. | 3 12 | Kretingos r. savivaldybė, kitos lėšos |
| 11. | Kretingos r. kultūros paveldo objektai, Kretingos r. teritorija | Kretingos r. savivaldybė | informaciniai ženklai, renginiai, leidiniai | 2016-2018 m. | 2 3 | Kretingos r. savivaldybė, kitos lėšos |
| 12. | Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė, Nasrėnų k., Kūlupėnų sen. | Kretingos r. savivaldybė | klėtelės stogo remontas | 2016-2017 m. |  | Valstybės lėšos ir Kretingos r. savivaldybė |
| 13. | Privačių asmenų iniciatyva viešose vietose pastatyti „Laisvės kovų įamžinimo ženklai“, Kretingos r. teritorija | Kretingos r. savivaldybė (Žemės sklypų savininkai) | inventorizavimas, dokumentų parengimas įtraukimui į Kultūros vertybių registrą | 2016-2018 m. |  | Kretingos r. savivaldybė |

__________________________________