PARTNERYSTĖS SUTARTIS

2018 m.  _____  d. Nr. _____

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė arba Projekto vykdytojas), juridinio asmens kodas 188715222, registruota Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo _____d. sprendimą Nr. T2-_____,

ir

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija arba Partneris), kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________________________________, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „ Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“,

toliau kartu vadinamos Šalimis arba Partneriais, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Kretingos rajono Salantų mieste bus įgyvendinamas projektas „Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, kurio metu bus vykdomas „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai–Salantai, kuriam Salantų mieste suteiktas Laivių gatvės pavadinimas, ruože nuo 18,765 iki 19,294 km, rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas);

b) Partneris valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai-Salantai, valdo patikėjimo teise;

c) Projektas bus vykdomas Partnerio patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje;

d) Projekto vykdytojas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtina, kad Projekto įgyvendinimo darbus finansuos Europos Sąjungos bei savivaldybės biudžeto lėšomis;

e) Partneris Projekto įgyvendinimo darbus finansuos iš Kelių priežiūros ir plėtros  programos lėšomis;

f) Projekto vykdytojas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtina, jog jam yra žinoma, kad pagal šią sutartį Projektas yra įgyvendinamas valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiame valstybinės reikšmės kelyje Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai–Salantai, kurį patikėjimo teise valdo Partneris, ir jokių teisių, įgyvendinus Projektą, į paminėtą kelią Projekto vykdytojas neįgis.

g) Projekto vykdytojo nuosavybe taps įrengtos apšvietimo ir lietaus nuotekų sistemos.

Besivadovaudamos teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią partnerystės sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

- SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymas tinkamai ir laiku, įgyvendinant Projektą.

2. Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Partnerių įnašų, teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

3. Šia Sutartimi Partneriai, kooperuodami savo darbą, žinias ir žmogiškuosius išteklius, įsipareigoja bendrai veikdami rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti Partneriams tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

4. Projekto vykdytojas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad pagal Sutartį Projektas yra įgyvendinamas valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiame valstybinės reikšmės kelyje Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai–Salantai, kurį patikėjimo teise valdo Partneris, ir jokių teisių, įgyvendinus Projektą, į paminėtą kelią Projekto vykdytojas neįgis.

5. Partneriai sutaria, kad Projektas bus įgyvendinamas, pagal Projekto vykdytojo, užsakytą Projekto techninį darbo projektą.

6. Projekto įgyvendinimo statybos darbai bus vykdomi rangos sutarties, sudarytos tarp Partnerio ir Rangovo, pagrindu. Projekto įgyvendinimo statybos darbai dalinama į dvi dalis:

6.1. Pirma dalis – statybos darbai, kuriuos apmokės Projekto vykdytojas Europos Sąjungos bei savivaldybės biudžeto lėšomis, tai yra visi statybos darbai už kelio važiuojamosios dalies (šaligatvio, apšvietimo, lietaus nuotekų įrengimo darbai) (toliau – Projekto vykdytojas Projekto dalis);

6.2. Antra dalis – statybos darbai, kuriuos apmokės Partneris Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, tai yra visi statybos darbai važiuojamojoje kelio dalyje, įskaitant patį kelio bortą (kelio borto įrengimo, asfalto dangos atstatymo darbai) (toliau – Partnerio Projekto dalis).

II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Projekto vykdytojas ir Partneris, kiekvienas atskirai savo vardu pareiškia ir garantuoja, kad:

7.1. jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais Partnerių veiklą reglamentuojančiais dokumentais, turi teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas;

7.2. kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Sutartis;

7.3. jis atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

7.4. sudarydamas Sutartį ir vykdydamas iš jos kylančius įsipareigojimus, jis nepažeis jį saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų;

7.5. jis yra susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą ir laikysis visų su Projekto įgyvendinimu susijusių ir šia Sutartimi prisiimtų bei teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų.

8. Projekto vykdytojas ir Partneris įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo.

9. Projekto vykdytojas ir Partneris susitaria, kad už tinkamą Projekto įgyvendinimą yra atsakingos abi Šalys solidariai.

10. Projekto vykdytojas atstovaus Partneriui Projekto įgyvendinimo klausimais santykiuose su trečiaisiais asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA), kitomis valstybės ir savivaldybės įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, ir užtikrins, kad Partneris būtų tinkamai informuotas apie jo pareigas, susijusias su Projekto finansavimo sutarties vykdymu ir Projekto įgyvendinimu.

11. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

11.1. finansuoti Projekto techninį darbo projektą. Gavus Partnerio įgaliojimą ir projektavimo užduotį atstovauti Kelių direkciją, rengiant Projekto techninį darbo projektą ir atliekant visas procedūras, reikalingas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Pagal nustatytą Kelių direkcijos tvarką, parengtą Projekto techninį darbo projektą, pateikti Partneriui projekto ekspertizės procedūroms atlikti.

11.2. koreguoti Projekto techninį darbo projektą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

11.3. pagal Partnerio patvirtintą Projekto techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą Partnerio vardu;

11.4. gavęs Partnerio rašytinį įgaliojimą, rengti Projekto statybos darbų atlikimo viešojo pirkimo dokumentus, derinti juos su Partneriu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai numatytomis teisėmis, pareigomis ir atsakomybe įvykdyti viešąjį pirkimą ir parinkti laimėtoją.

11.5. tinkamai įforminti viešojo pirkimo rezultatus, parinkus laimėtoją, pateikti Partneriui pasirašyti sutartį dėl Projekto įgyvendinimo statybos darbų atlikimo su parinktu Projekto statybos darbų rangovu (toliau – Rangovas);

11.6. finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūrą;

11.7. finansuoti sutarties 6.1. punkte nurodytos Projekto vykdytojo Projekto dalies statybos darbus.

11.8. finansuoti sutarties 6.1. punkte nenumatytus, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinus darbus.

12. Partneris įsipareigoja:

12.1. parengti Projekto projektavimo užduotį ir suteikti įgaliojimą Projekto vykdytojui atstovauti Kelių direkciją, rengiant Projekto techninį darbo projektą ir atliekant visas procedūras, reikalingas statybą leidžiančiam dokumentui gauti;

12.2. organizuoti Projekto techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo procedūras;

12.3. patvirtinti Projekto techninį darbo projektą, gavus teigiamą ekspertizės išvadą;

12.4. suteikti įgaliojimą Projekto vykdytojui vykdyti Projekto įgyvendinimo statybos darbų atlikimo viešuosius pirkimus pilna apimtimi iki sutarties sudarymo;

12.5. pasirašyti Projekto įgyvendinimo statybos darbų rangos sutartį su parinktu Rangovu, gavęs informaciją apie viešojo pirkimo rezultatus;

12.6. finansuoti sutarties 6.2. punkte nurodytos Partnerio Projekto dalies statybos darbus.

12.7. finansuoti sutarties 6.2. punkte nenumatytus darbus, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinus;

12.8. finansuoti Projekto įgyvendinimo statybos darbų statybos techninę priežiūrą, atlikti su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių nuotraukų sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą pagerintam ir naujai sukurtam turtui;

12.9. atlikus Projekto įgyvendinimo statybos darbus, organizuoti statybos darbų užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

12.10. po Projekto įgyvendinimo (5 metus) išlaikyti ir eksploatuoti pagerintą turtą (valstybinės reikšmės krašto kelią).

III. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

13. Projekto vykdytojas ir Partneris susitaria, kad visus Projektui įgyvendinti būtinus rangos darbus (toliau – Darbai) vykdys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas rangovas (toliau – Rangovas). Darbai bus vykdomi vadovaujantis Projekto techniniu darbo projektu, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas Kelių direkcijos vardu, Lietuvos Respublikos teisės aktais ir normatyviniais statybos dokumentais.

14. Projekto vykdytojas pagal gautą Partnerio raštišką įgaliojimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atlieka valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai–Salantai, kuriam Salantų mieste suteiktas Laivių gatvės pavadinimas, ruože nuo 18,765 iki 19,294 km, rekonstravimo darbų pirkimo procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalingų pirkimo dokumentų parengimo, pirkimo paskelbimo, pirkimo procedūrų, susijusių su pirkimo dokumentų teikimu, paaiškinimu, pasiūlymų gavimu, nagrinėjimu, vertinimu ir palyginimu, atlikimo, pirkimo rezultatų tinkamo įforminimo, taip pat kitų teisės aktuose nustatytų pirkimo procedūrų, susijusių su minėtais pavedimais, iki rangos sutarties pasirašymo. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, jog pirkimo sąlygos neprieštarautų šioje Sutartyje nustatytoms sąlygoms (pvz., dėl atsiskaitymo su Rangovu tvarkos, kt.).

15. Projekto vykdytojas užtikrina, kad šios Sutarties 13 punkte nurodytų darbų viešojo pirkimo sąlygos, kiti pirkimo dokumentai bei veiksmai vykdant pirkimo procedūras atitiks šios Sutarties nuostatas bei neprieštaraus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

16. Rangos sutartį valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai–Salantai, kuriam Salantų mieste suteiktas Laivių gatvės pavadinimas, ruože nuo 18,765 iki 19,294 km, rekonstravimo darbams atlikti su konkursą laimėjusiu rangovu pasirašo Partneris. Tuo atveju, jeigu Projekto vykdytojas pažeistų Sutarties 15 p., Partneris turi teisę nepasirašyti sutarties su konkursą laimėjusiu rangovu.

17. Įgyvendinant Projektą, Darbai bus vykdomi rangos sutarties, sudarytos tarp Partnerio ir Rangovo, pagrindu.

18. Darbai bus apmokami Projekto vykdytojo ir Partnerio lėšomis šios sutarties IV skyriuje numatyta tvarka.

19. Projekto techninio darbo projekto vykdymo priežiūra bus apmokama Projekto vykdytojo lėšomis.

20. Projekto vykdytojas įsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinčius įtakos Partnerio įsipareigojimams ir teisėms, raštu suderinti su Partneriu.

21. Šalys sutaria vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, nutarimų ir pan., kurie nutrauktų, sustabdytų ar pakeistų Sutarties ir/ar Projekto finansavimo sutarties vykdytinus įsipareigojimus. T.y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keičia, papildo Sutarties ir/ar Projekto finansavimo sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti abiejų Šalių. Išskyrus atvejus, kai Projekto vykdytojui nevykdant savo finansinių įsipareigojimų, Partneris sustabdo statybos darbų rangos sutartį su parinktu Rangovu 30 darbo dienų ir apie tai informuoja Rangovą bei Projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui toliau nevykdant savo įsipareigojimų, Partneris statybos darbų rangos sutartį su parinktu Rangovu nutraukia dėl Projekto vykdytojo kaltės. Tokiu atveju, Rangovas ir Partneris įgyja teisę iš Projekto vykdytojo reikalauti atlyginti nuostolius susijusius su sutarties nutraukimu.

22. Šalys, įgyvendindamos Projektą, įsipareigoja Projekto įgyvendinimui skirti atsakingus darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti vienas kitam informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą.

23. Užbaigus darbus, statybos užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka organizuos Partneris.

IV. IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

24. Projekto vykdytojas Projektą įgyvendina Europos Sąjungos ir savivaldybės biudžeto lėšomis, Partneris – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

25. Projekto vykdytojas įsipareigoja finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūrą.

26. Partneris įsipareigoja finansuoti Projekto įgyvendinimo statybos darbų techninę priežiūrą.

27. Statybos darbus Projekto vykdytojas ir Partneris įsipareigoja finansuoti pagal šios sutarties 6 punkte nurodytą pasiskirstymą.

28. Atsižvelgiant į tai, jog viešojo pirkimo sutartį dėl statybos rangos darbų su Rangovu pasirašo Partneris ir atitinkamai jam tenka pareiga atsiskaityti su Rangovu, Partneris pagal atliktų statybos darbų aktus ir išrašytas Rangovo PVM sąskaitas faktūras atsiskaito su Rangovu tokiu principu:

28.1. už Rangovo atliktus Partnerio projekto dalies statybos darbus, kurie aprašyti Sutarties 6.2 punkte Partneris atsiskaito tiesiogiai su Rangovu Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, pagal Rangovo faktines patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras ir kt.);

28.2. Partneris Rangovo patirtas išlaidas, atliekant Projekto vykdytojo projekto dalies statybos darbus, kurie aprašyti Sutarties 6.1 punkte, pagrindžiančius dokumentus (atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras ir kt.) su lydraščiu teikia Projekto vykdytojui, per 10 d. d. nuo šių dokumentų gavimo dienos;

28.3. Projekto vykdytojas, gavęs iš Partnerio Rangovo dokumentus pagrindžiančius išlaidas, patirtas, atliekant Projekto vykdytojo projekto dalies statybos darbus, kurie aprašyti Sutarties 6.1 punkte, (atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras ir kt.), rengia mokėjimo prašymą ir teikia CPVA Europos Sąjungos lėšoms gauti (ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo dokumentų iš Partnerio gavimo dienos);

28.4. Projekto vykdytojas, gavęs Europos Sąjungos lėšas kartu su savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis, apmokėti už sutartyje 6.1. punkte nurodytus darbus, per 3 darbo dienas perveda jas Partneriui, pagal Partnerio pateiktus dokumentus, pagrindžiančius Rangovo patirtas išlaidas, atliekant Projekto vykdytojo projekto dalies statybos darbus, kurie aprašyti Sutarties 6.1 punkte. Šios lėšos Partneriui turi būti pervestos ne vėliau kaip per 55 dienas nuo rangovo pateiktų dokumentų, pagrindžiančių išlaidas;

28.5. Projekto vykdytojas savivaldybės biudžeto lėšomis apsimoka už atliktų, statybos darbų dalį, Projekto vykdytojo projekto dalies statybos darbų, kurie aprašyti Sutarties 6.1 punkte, kuri nefinansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;

28.6. Partneris, gavęs lėšas iš Projekto vykdytojo, per 5 darbo dienas perveda jas Rangovui pagal jo pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus (atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras ir kt.).

29. Partneriai įsipareigoja užtikrinti Projekto įgyvendinimo metu atsiradusių Projekto papildomų darbų, paslaugų pirkimo išlaidų apmokėjimą papildomai kreipiantis dėl jų dalies finansavimo iš Europos Sąjungos fondų, o Europos Sąjungos fondų nefinansuojamą dalį finansuoti Šalių lėšomis. Šios lėšos priskiriamos atitinkamai, pagal sutarties 6 punkte numatytą darbų pasiskirstymą.

30. PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Projekto sutarčių galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama kiekvienos sutarties Bendra sutarties kaina, t.y. prie įvykdytos sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojusį PVM tarifą bei prie neįvykdytos sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą.

31. Projekto vykdytojas ir Partneris įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę kontroliuoti lėšų panaudojimą, tikrinti lėšų panaudojimo teisėtumą ir pagrįstumą.

V. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU SUKURTAS TURTAS

32. Šalys sutaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė. Turtas, sukurtas Projekto įgyvendinimo metu, yra Partnerio nuosavybė (valstybinės reikšmės kelias ir naujai įrengtas šaligatvis)

33. Projekto vykdytojo nuosavybe taps įrengtos apšvietimo ir lietaus nuotekų sistemos.

VI. TĘSTINĖ VEIKLA PO PROJEKTO UŽBAIGIMO

34. Pabaigus Projektą, Partneris įsipareigoja savo lėšomis vykdyti Projekto įgyvendinimo metu sukurto turto tinkamą priežiūrą.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

35. Šalys už Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Jei dėl kažkurios Šalies kaltės tenka apmokėti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, tokias išlaidas apmoka dėl minėtų išlaidų atsiradimo kalta Šalis.

VIII. SUTARTIES PAKEITIMAI

37 Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims.

38. Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir pasirašomas Partnerių įgaliotų atstovų.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PABAIGA

39. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutartis galioja, kol Šalys įgyvendina Projektą ir įvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

40. Sutartis gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu.

41. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, įspėjus prieš 30 dienų vienai šaliai padarius esminį Sutarties pažeidimą.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

42. Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Jei Šalis neinformavo kitos Šalies apie savo adreso pasikeitimą, pranešimai, išsiųsti pagal paskutinį žinomą adresą, laikomi įteiktais tinkamai.

43. Visų Projektui įgyvendinti reikalingų dokumentų derinimo, Sutartyje nurodytų sutikimų, pritarimų terminas negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo šių dokumentų, pranešimų gavimo dienos. Jei per šį terminą, negaunama raštiškų pastabų, laikoma, kad dokumentai suderinti, sutikimai,  pritarimai gauti.

44. Šalys susitaria laikyti konfidencialia visą su Sutartimi susijusią informaciją ir neatskleisti jos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus CPVA ir atvejus, kai šios informacijos atskleidimo reikalauja teisės aktai ir tai būtina tinkamam šios Sutarties įgyvendinimui.

45. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria pakeisti teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą, kaip ir negaliojanti nuostata.

46. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Sutarties sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiamas derybomis. Nepavykus susitarti taikiai, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka teisme, kurio veiklos teritorijai yra priskirta Projekto vykdytojo buveinė.

47. Šalys patvirtina, kad yra susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą.

48. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Visi Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Visi Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

XI. SUTARTIES ŠALYS

| Projekto vykdytojas: Kretingos rajono savivaldybės administracija Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga Įstaigos kodas 188715222 Atsiskaitomoji sąskaita: LT734010041800000035 AB Luminor bankas Tel. 8 445 53141 El.paštas: savivaldybe@kretinga.lt Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius | Partneris: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius Įstaigos kodas 188710638 Atsiskaitomoji sąskaita: LT37730001000024506303 AB „Swedbank“ Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas: lakd@lakd.lt Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos |
| --- | --- |

Virginijus Domarkas