PRITARTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-117

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

SĮ „Kretingos komunalininkas“ (toliau – Įmonė) yra savivaldybės įmonė, įsteigta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-111, pertvarkius UAB „Kretingos komunalininkas“. Įmonė perėmė pertvarkytos UAB „Kretingos komunalininkas“ teises ir pareigas. Įmonės savininkė – Kretingos rajono savivaldybė. SĮ „Kretingos komunalininkas“ nepriklauso jokiai įmonių grupei ir nėra įsteigusi filialų.

Pagrindiniai Įmonės veiklos tikslai yra teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti Savivaldybės administracijai užtikrinti viešuosius interesus, t. y. užtikrinti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų surinkimą, gabenimą ir apdorojimą, Kretingos miesto gatvių ir šaligatvių eksploatavimą (priežiūrą ir remontą), bendro naudojimo teritorijų valymą ir tvarkymą, miesto papuošimą, gatvių dangos ir kitų konstrukcijų elementų priežiūrą ir nedidelių pažeidimų taisymą, autobusų stotelių priežiūrą, viešojo tualeto eksploataciją, tiltų ir vandens telkinių priežiūrą, gatvių ženklinimą, kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą, techninių priemonių, reguliuojančių judėjimą gatvėse, įrengimą ir eksploataciją, gatvių mechanizuotą valymą (šlavimą), laistymą, aplinkos elementų (skelbimų lentų, suolų, šiukšlių dėžių, paminklų ir kitų elementų) priežiūrą, nedidelių avarijų likvidavimą, aplinkos sutvarkymą, gatvių priežiūrą žiemą – mechanizuotą sniego valymą ir jų barstymą, rankinį gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymą bei jų barstymą žiemą, kapinių priežiūrą, gatvių, skverų ir aikščių, parkų apželdinimą ir žaliųjų plotų bei želdinių priežiūrą, miesto apšvietimą, šviestuvų keitimą, miesto apšvietimo elektros tinklų ir įrangos eksploataciją (priežiūrą ir remontą). Be to, Įmonei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-163 pavesta administruoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą surinkimą bei 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-207 pavesta administruoti Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Įmonės valdymo organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai, įskaitant valdybos pirmininką. Valdybai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką renka valdyba iš savo narių. Valdybos narius skiria Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės ir finansinės veiklos klausimus ir vykdo kitas LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 12 dalyje numatytas funkcijas. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, jei valdyba nenusprendžia kitaip. 2018 m. valdyba, taip pat kaip ir 2017 metais, susirinko į 7 posėdžius.

Valdybą sudaro: Kęstutis Motijauskas – SĮ „Kretingos komunalininkas“ daugiabučių namų renovavimo administratorius, valdybos pirmininkas (nuo 2018-09-21), Renata Surblytė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė, narė (nuo 2018-09-21), Virginija Šoblinskienė – Kretingos rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vedėja, narė (nuo 2018-09-21), Sigutė Jazbutienė - Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, narė (nuo 2018-09-21), Giedrė Vencienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, narė (nuo 2018-09-21).

Darbuotojų skaičiaus įmonėje pasikeitimas ir sukurtų naujų darbo vietų skaičius

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 73 darbuotojai, 2017 m. taip pat 73 darbuotojai, 2016 m. – 79 darbuotojai, 2015 m. – 72 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais taip pat buvo 73 darbuotojai, kai 2017 m. buvo 78 darbuotojai, 2016 m. – 81 darbuotojai, 2015 m. – 83 darbuotojai. Per 2018 m. priimti 27 darbuotojai, iš kurių: 1) pagal terminuotą darbo sutartį priimtas 21 darbuotojas; 2) pagal neterminuotą darbo sutartį priimti 6 darbuotojai. Per 2018 m. atleisti 28 darbuotojai, iš kurių: 1) pagal terminuotą darbo sutartį atleista 18 darbuotojų; 2) pagal neterminuotą darbo sutartį atleista 10 darbuotojų.

Vidutinis 2018 m. darbo užmokestis įmonėje – 742,88 Eur/mėn. Vidutinis įmonės vadovų darbo užmokestis 2018 m. – 2 224,94 Eur/mėn., vidutinis Įmonės specialistų darbo užmokestis 2018 m. – 821,15 Eur/mėn., o vidutinis darbininkų darbo užmokestis – 669,80 Eur/mėn.

Įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema

Atliekų surinkimo transporte yra įrengta transporto priemonių globalaus pozicionavimo sistema (GPS), užtikrinanti transporto priemonių darbo eigos, kuro lygio pokyčių ir kitos svarbios informacijos fiksavimą. Atliekų surinkimo transporte taip pat įrengta atliekų surinkimo, tvarkymo programinė įranga, kurios pagalba fiksuojami ir programoje „Asmlis“ kaupiami duomenys naudojami atliekų surinkimo paslaugos kokybės stebėsenai ir kontrolei vykdyti.

Įmonėje atlikti valdymo sistemos tobulinimai, sukurta bendra duomenų talpinimo sistema (angl. directory), užtikrinanti lengvą ir greitą duomenų keitimąsi tarp darbuotojų, nustatytų užduočių tinkamą ir savalaikį įgyvendinimą, įdiegti dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ funkcionalumų atnaujinimai.

2017–2018 m. Įmonės veikloje užregistruotų dokumentų statistika pateikta žemiau (1 lentelė).

1 lentelė

Dokumentų kiekiai 2017-2018 metais

| Eil. Nr. | Dokumentų registro pavadinimas | Dokumentų skaičius vnt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 m. | 2018 m. |
| 1. | Gauti dokumentai | 3 318 | 2867 |
| 2. | Siunčiami dokumentai | 1 156 | 1075 |
| 3. | Įsakymai veiklos klausimais | 143 | 163 |
| 4. | Įsakymai personalo klausimais | 170 | 152 |

Sudaryta SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenimis.

Įmonės turto vertės padidėjimas arba sumažėjimas

Įmonės 2018 metų finansinę būklę, vertės padidėjimą ar sumažėjimą apibūdina šie 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys:

- turtas – 1 mln. 241,95 tūkst. Eur;

- nuosavas kapitalas – 667,03 tūkst. Eur;

- mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 368,78 tūkst. Eur;

- sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos – 169,97 tūkst. Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, SĮ ,,Kretingos komunalininkas“ turtas, palyginti su 2017 metais, padidėjo 7,37 tūkst. Eur arba 0,6 proc. Įmonės ilgalaikis turtas 2018 metais sudarė 43,74 proc., trumpalaikis turtas – 55,92 proc., ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos sudarė 0,34 proc. viso įmonės turto. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis turtas sumažėjo 49,29 tūkst. Eur, trumpalaikis turtas padidėjo 55,57 tūkst. Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos padidėjo 1,08 tūkst. Eur. Trumpalaikio turto padidėjimui didžiausią įtaką turėjo per vienerius metus gautinų sumų padidėjimas.

Įmonės savininko kapitalas ir įsipareigojimai sudarė 667,02 tūkst. Eur vertės sumą. Tai sudaro: įmonės savininko kapitalas –  643,45 tūkst. Eur, sukaupti rezervai – 11,76 tūkst. Eur  ir nepaskirstytasis pelnas – 11,81 tūkst. Eur. Visas dotacijų ir subsidijų likutis Įmonės buhalterinės apskaitos duomenimis 2018 m. gruodžio 31 d.  yra 29,49 tūkst. Eur ir atidėjiniai – 6,68 tūkst. Eur.

Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 368,78 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikiai įsipareigojimai – 148,92 tūkst. Eur. Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų – 219,86 tūkst. Eur, o jų didžiausią dalį – 146,88 tūkst. Eur sudaro skolos tiekėjams, gauti avansai 1,26 tūkst. Eur, pelno mokesčio įsipareigojimai – 2,92 tūkst. Eur, 68,80 tūkst. Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos – 169,97 tūkst. Eur. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų sąskaitoje didžiausią dalį sudaro mokėtini mokesčiai biudžetui (Kretingos rajono savivaldybės biudžetui pervedamas surinktas vietinės rinkliavos mokestis iš atliekų turėtojų) – 168,05 tūkst. Eur, mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 0,35 tūkst. Eur, taršos mokestis – 1,57 tūkst. Eur ir kiti įsipareigojimai 3 Eur.

Įmonė 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo trumpalaikių skolų tiekėjams už 146,88 tūkst. Eur. Palyginus 2018 finansinius metus su 2017 finansiniais metais skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas sumažėjo 3,79 tūkst. Eur. Didžiausi įsiskolinimai šiems juridiniams asmenims: UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (85,85 tūkst. Eur), VĮ „Kelių priežiūra“ Klaipėdos padalinys (19,60 tūkst. Eur), UAB „Fleet union“ (15,52 tūkst. Eur), UAB „Frineta“ (3,53 tūkst. Eur), UAB „Ekobazė“ (3,13 tūkst. Eur), UAB Saugos tarnyba „Argus“ (2,69 tūkst. Eur) ir kt. Skolos yra trumpalaikės, jų atsiskaitymas vykdomas kiekvieną mėnesį.

Atlikus pirkėjų skolų analizę nustatyta:

- 54,1 proc. įsiskolinimo dalį sudaro Kretingos rajono savivaldybės administracijos skola už vietinės rinkliavos administravimo ir komunalinių atliekų vežimo paslaugas. Nuo vietinės rinkliavos įvedimo už minėtas paslaugas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiskaito pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras iš sukauptų įmokų už vietinę rinkliavą;

- 3,8 proc. įsiskolinimo dalį sudaro Kretingos rajono savivaldybės administracijos skola už miesto tvarkymo darbus;

- 11,4 proc. įsiskolinimo dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimai už suteiktas kitas paslaugas;

- 28,0 proc. įsiskolinimo dalį sudaro gyventojų ir įmonių nesumokėta vietinės rinkliavos suma;

- 0,3 proc. įsiskolinimo dalį sudaro kitos skolos: Kretingos rajono savivaldybės administracijos skola už viešojo tualeto paslaugas;

- 1,5 proc. įsiskolinimo dalį sudaro kitos skolos: pakuočių tvarkymo organizacijų skolos įmonei;

- 0,4 proc. įsiskolinimo dalį sudaro abejotinos pirkėjų skolos;

- 0,5 proc. įsiskolinimo dalį sudaro skolos daugiabučių namų savininkams.

Per vienerius metus gautinos sumos – 581,11 tūkst. Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 389,83 tūkst. Eur. Vadinasi, Įmonės skolos yra mažesnės nei visos trumpalaikės skolos Įmonei.

Be pelno ataskaitos duomenų Įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, 2018 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, apibūdina pagrindiniai santykiniai finansiniai rodikliai. Bendrasis pelningumo rodiklis arba bendrojo pelno marža apskaičiuojamas Įmonės bendrąjį pelną padalinus iš gautų pajamų. Matuojamas procentine išraiška. 2018 metų rodiklio mažėjimą įtakojo Įmonės veiklos nuostolis, sugeneruotas dėl pastato – plovyklos perdavimo Kretingos rajono savivaldybei, dėl ko šios plovyklos likutinės vertės sąnaudos, kurių suma – 35,99 tūkst. Eur, pripažintos 2018 metų kitos veiklos sąnaudomis. Bendrasis (trumpalaikis) likvidumo rodiklis apskaičiuojamas trumpalaikį turtą padalinus iš trumpalaikių įsipareigojimų. Likvidumo koeficientas rodo, kokiu laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus (ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas). Vidutinė rodiklio reikšmė 1,2 – 2 (kartai). Bendru atveju šis rodiklis turi būti ne mažesnis už vienetą. 2018 metų likvidumo rodiklis – 1,8, reiškia, kad 2018 metais Įmonė trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą, vykdė efektyviai. Turto panaudojimo efektyvumo rodiklis apskaičiuojamas Įmonės pardavimų pajamas lyginant su visu Įmonės turtu. Turto apyvartumas rodo, kiek vienas turto euras sukuria pardavimo pajamų. Aukštesnė šio rodiklio reikšmė rodo didesnį viso turto valdymo efektyvumo laipsnį. Laikoma, kad geras turto apyvartumo rodiklis yra lygus 1,6 – 1,8 koeficientui. Galima teigti, kad turtas 2018 metais buvo naudojamas efektyviai, kaip ir 2017 metais – koeficientas lygus 1,6. Aprašytų rodiklių dinamika pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2016–2018 metais

| Eil. Nr. | Finansiniai rodikliai | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrasis pelningumo rodiklis | -0,23 proc. | 0,18 proc. | 0,79 proc. |
| 2. | Bendrasis likvidumo rodiklis | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| 3. | Turto panaudojimo efektyvumo rodiklis | 1,6 | 1,6 | 1,5 |

Sudaryta SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenimis.

Įmonės investicijos per finansinius metus

Įmonė per 2018 metus įsigijo turto, kurio vertė – 90,11 tūkst. Eur, iš jų:

- transporto priemonės – 30,00 tūkst. Eur;

- mašinos ir įrengimai – 1,66 tūkst. Eur;

- kitas turtas – 58,45 tūkst. Eur.

Ilgalaikio nematerialaus turto Įmonė per 2018 metus neįsigijo.

Įmonės ilgalaikis turtas per 2018 metus nusidėvėjo 135,12 tūkst. Eur, iš jų: materialus turtas nusidėvėjo 128,27 tūkst. Eur, nematerialus turtas 6,85 tūkst. Eur. Įmonė savo veikloje naudoja 37,6 proc. ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs. Naudojamo nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 641,34 tūkst. Eur. Minėtą turtą sudaro statiniai, transporto priemonės, mašinos ir įrenginiai, konteineriai, įrankiai. Vadovaujantis Įmonės direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. (1.1.) V1-16 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ turto ir įsipareigojimų inventorizacijos rezultatų įforminimo“ 2018 metais nurašytas aukciono būdu parduotas už 1,83 tūkst. Eur materialus turtas – Mercedes Benz-914 su kranu, valstybinis Nr. HBL416, kurio įsigijimo vertė – 19,31 tūkst. Eur, turto likutinė vertė – 0,29 Eur.

Vadovaujantis Įmonės direktoriaus 2018 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. (1.1.)V1-9 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ turto ir įsipareigojimų inventorizacijos rezultatų įforminimo“ – Įmonėje 2018 m. nurašytas dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo pripažintas netinkamu naudoti materialus turtas, kurio įsigijimo vertė – 42,81 tūkst. Eur, turto likutinė vertė – 188,98 Eur.

Įmonėje tęsiami vykdyti sutarčių įsipareigojimai, kurių pagrindu Įmonė lizingu įsigijo automobilių. 2013 m. buvo sudarytos dvi pirkimo-pardavimo sutartys lizingu. Pirmoji pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta su UAB „Swedbank lizingas“ 2013 m. liepos 1 d. Šia sutartimi nupirktas VW markės TRANSPORTER DOKA 1.9 TDI automobilis. Automobilio įsigijimo vertė – 16,80 tūkst. Eur (su PVM), sutarties terminas pasibaigė 2018 m. liepos 13 d. Antroji pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta su UAB „Šiaulių banko lizingas“ 2013 m. gruodžio 30 d., kurios pagrindu nupirkta atliekų vežimo mašina Volvo FM9, atliekų vežimo mašinos įsigijimo vertė – 92,17 tūkst. Eur (su PVM). Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 22 d. AB Šiaulių banko pranešimu Nr. KL1323 apie kreditoriaus pasikeitimą, atliekų vežimo mašinos VOLVO FM-9, 2006 m. finansinė nuoma perleista AB Šiaulių bankui. Trečioji pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2016 m. gegužės 23 d. su AB Šiaulių banku, kurios pagrindu nupirktas automobilis-bokštelis Mercedes – BENZ Atego, automobilio įsigijimo vertė – 54,45 tūkst. Eur (su PVM). Ketvirtoji pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2016 m. rugsėjo 22 d. su AB Šiaulių banku, kurios pagrindu nupirkta atliekų vežimo mašina Renault Premium 380dxi, kurios įsigijimo vertė – 70,18 tūkst. Eur (su PVM). Penktoji pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta 2016 m. gruodžio 29 d. su AB Šiaulių banku, kurios pagrindu nupirkta atliekų vežimo mašina Mercedes–Benz Actros, kurios įsigijimo vertė – 90,75 tūkst. Eur (su PVM). Šeštoji pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta 2017 m. rugpjūčio 31 d. su AB SEB banku, kurios pagrindu nupirktas sunkvežimis Mercedes–Benz 818, sunkvežimio įsigijimo vertė – 36,30 tūkst. Eur (su PVM), septintoji pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2018 m. gegužės 4 d. su AB Šiaulių banku, kurios pagrindu nupirkta šiukšliavežė Mercedes–MAN TGA, kurios įsigijimo vertė – 36,30 tūkst. Eur (su PVM).

Įmonės teritorijoje 2017 metais pastatyta stacionari, uždara, lengvos konstrukcijos su įvažiavimu į vidų, buitinių atliekų / antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo mašinų antstatų plovykla, su plovimo nuotekų valymo įrenginiu ir visais jo funkcionalumui būtinais mazgais, skirta įvairios sudėties teršalų pašalinimui. 2017 m. birželio 9 d. Įmonė pasirašė kreditavimo sutartį pastato – plovyklos pirkimui su AB Luminor Bank, kurio įsigijimo vertė 44,95 tūkst. Eur (su PVM). Pagal sutartį su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu įgyvendinus visas sutarties sąlygas, plovyklos valymo įrenginių kaina 2018 m. dalinai finansuota šio fondo lėšomis, tai sudarė – 4,59 tūkst. Eur sumą.

Per 2018 m. už 7,44 tūkst. Eur buvo įsigyta 70 vnt. naujų 1,1 m3 mišrių komunalinių atliekų konteinerių ir už 6,80 tūkst. Eur. Buvo įsigyta 400 vnt. dėvėtų 0,24 m3 atliekų konteinerių. Pagal 2017 m. gruodžio 20 d. sudarytą viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. F1-2017/102 su UAB  „Ecoservice“ dėl pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš individualių namų valdų konteinerių pirkimo, 2018 m. buvo įsigyti 1 445 vnt. 0,24 m3 už 28,91 tūkst. Eur ir 580 vnt. 0,12 m3 konteinerių už 8,22 tūkst. Eur. Taip pat, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-285 Įmonei patikėjimo teise perduotas valdyti Kretingos rajono savivaldybės turtas – 10 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių už 6,5 tūkst. Eur.

Įmonė 2018 metais investuodama į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, buitinėse patalpose įrengė skalbyklos zoną, darbuotojų darbo rūbams skalbti ir džiovinti ir už 569 Eur įsigijo skalbimo mašiną su džiovinimo funkcija. Taip pat, 2018 metais buvo atnaujinti 2 stacionarūs darbo kompiuteriai – už 1,66 tūkst. Eur.

Įmonės sandoriai

Įmonė atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos klasikinio sektoriaus perkančiosios organizacijos statusą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais. Didžiausią dalį (skaičiaus atžvilgiu) Įmonės vykdomų viešųjų pirkimų sudaro mažos vertės pirkimai, kuriais įsigyjamos kasdieninei Įmonės veiklai užtikrinti reikalingos prekės, medžiagos, paslaugos.

Apie 2018 metais įvykdytus mažos vertės pirkimus informacija pateikta Viešųjų pirkimų tarnybai kasmet, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 96 str. 2 d. 2 p., CVP IS priemonėmis per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams teikiamoje Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitoje Atn-3. Joje pateikti duomenys atkartoti 3 ir 4 lentelėse.

3 lentelė

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius

(išskyrus mažos vertės pirkimus, atliktus vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, 86 straipsnio 9 dalimi arba komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi)

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (tūkst. Eur) | Bendras pirkimų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės | 229,65 | 35 |
| 2. | Paslaugos | 198,17 | 32 |
| 3. | Darbai | 0,00 | 0 |
| 4. | Iš viso: | 427,82 | 67 |

Sudaryta SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenimis.

4 lentelė

Sutartys, kurių nereikalaujama paskelbti pagal viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį arba komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalį

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto rūšis | Bendra sutarčių vertė (tūkst. Eur) | Bendra pirkimų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sudarytos sutartys (išskyrus supaprastintus pirkimus) | 45,29 | 792 |
| 2. | Sudarytos sutartys, atlikus supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus | 0,00 | 32 |
| 3. | Sudarytų sutartys, atlikus mažos vertės pirkimus | 45,29 | 792 |

Sudaryta SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenimis.

Didžiausią dalį (pirkimų vertės atžvilgiu) sudaro su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimu susiję viešieji paslaugų ir darbų pirkimai, t. y. statybos rangos darbų, techninės priežiūros, techninio darbo projekto ekspertizės ir kt. paslaugų pirkimai. Per 2018 metus, naudojantis CPO.LT katalogu atlikti 23 su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) susiję elektroniniai pirkimai, su kurių metu nustatytais laimėtojais sudarytos 23 sutartys (5 lentelė).

5 lentelė

Sutartys, sudarytos atlikus pirkimus naudojantis CPO.LT katalogu

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties vertė (tūkst. Eur su PVM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybos rangos darbai su projektavimo paslaugomis | 77,79 |
| 2. | Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos | 0,80 |
| 3. | Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos | 0,80 |
| 4. | Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos | 4,83 |
| 5. | Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos | 1,03 |
| 6. | Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos | 1,42 |
| 7. | Statinio techninio projekto ekspertizės paslaugos | 0,87 |
| 8. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 1,20 |
| 9. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 1,59 |
| 10. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 1,50 |
| 11. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 1,39 |
| 12. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 1,20 |
| 13. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 1,30 |
| 14. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 1,20 |
| 15. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 12,33 |
| 16. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 9,61 |
| 17. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 9,89 |
| 18. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 10,27 |
| 19. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 9,84 |
| 20. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 10,44 |
| 21. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 9,97 |
| 22. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 11,68 |
| 23. | Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 11,00 |

Sudaryta SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenimis.

Iš viso per 2018 metus, naudojantis CPO.LT katalogu atlikti 32 elektroniniai pirkimai. Naudojantis šiuo katalogu, taip pat atlikti šie pirkimai:

- skalbimo milteliai darbo rūbams, pirkimo sutarties vertė – 195 Eur (su PVM);

- elektros energija, pirkimo sutarties vertė – 4,81 tūkst. Eur (su PVM);

- buities higienos prekės ir buitinė chemija, pirkimo sutarties vertė – 89 Eur (su PVM);

- higieninis popierius, pirkimo sutarties vertė – 1,17 tūkst. Eur (su PVM);

- biuro popierius, pirkimo sutarties vertė – 2,48 tūkst. Eur (su PVM);

- patalpų techninės apsaugos paslaugos, pirkimo sutarties vertė – 665 Eur (su PVM);

- buities higienos prekės ir buitinė chemija, pirkimo sutarties vertė – 56 Eur (su PVM);

- higieninis popierius, pirkimo sutarties vertė – 58 Eur (su PVM);

- šiukšlių maišai, pirkimo sutarties vertė – 309 Eur (su PVM).

Paminėtinos prekių ir paslaugų pobūdžiu Įmonės veiklai svarbiausios ir su įprastine Įmonės veikla susijusios 2018 metais sudarytos tęstinio pobūdžio sutartys su tiekėjais: UAB „Sabelijos prekyba“ – dėl darbo rūbų ir darbo saugos priemonių įsigijimo, UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ – dėl IS „Mokesta“ priežiūros, aptarnavimo ir vystymo paslaugų įsigijimo, UAB „Ecoservice Klaipėda“ – dėl pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo, apdorojimo bei perdirbimo ir šalinimo procesų organizavimo paslaugų įsigijimo, UAB „SDG“ – darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo paslaugų įsigijimo, AB „Eurovia Lietuva“ – dėl šalto asfalto mišinio įsigijimo, UAB „Alwark“ – šiukšliavežio nuomos paslaugų įsigijimo, UAB „Palangos komunalinis ūkis“ – šiukšliavežio nuomos paslaugų įsigijimo, UAB „Ekobazė“ – naudotų padangų transportavimo ir tvarkymo paslaugų įsigijimo, UAB „Dėvėdra“ ir UAB „Milastina“ – dėl tekstilės atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų įsigijimo, UAB „Taiklu“ – dėl statybinių medžiagų įsigijimo, UAB „Vieškelis LT“ – dėl ūkinių ir elektros prekių įsigijimo, UAB „Soliris“ – eksploatacinių skysčių įsigijimo, VĮ „Kelių priežiūra“ – dėl techninės druskos ir smėlio – druskos mišinio įsigijimo, UAB „Ekobazė“ – po rūšiavimo likusių energijai tinkamų atliekų paruošimo kieto atgauto kuro gamybai paslaugų įsigijimo, VšĮ Kretingos ligoninė – dėl periodinio sveikatos tikrinimo paslaugų įsigijimo.

Įmonės veiklos strategijos, veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatai

Pagrindinis Įmonės veiklos tikslas, kuris įtvirtintas Įmonės įstatuose bei SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2018–2021 m. strateginiame veiklos plane (toliau Strateginis planas) yra teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti Kretingos rajono savivaldybės viešuosius interesus komunalinių ir su jomis susijusių paslaugų teikimo srityje. Strateginiame plane numatytos šios strateginės kryptys ir tikslai:

- Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas.

- Įmonės veiklos efektyvumo didinimas.

- Darbuotojų darbo kokybės ir sąlygų gerinimas.

Kaip SĮ „Kretingos komunalininkas“ įgyvendino ir vykdė 2018 metams numatytą veiksmų planą, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, pateikiama 6 lentelėje.

6 lentelė

SĮ „Kretingos komunalininkas“ strateginių veiklos uždavinių įgyvendinimas 2018 m.

| Tikslas | Užduotis | Veiksmai | Įgyvendinimas 2018 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS |  |  |  |
| 1.1 Teikti kokybiškas atliekų surinkimo/ transportavimo paslaugas | 1.1.1 Siekti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos būtų teikiamos užtikrinant visus minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 įsakymu Nr. D1-857. | - nuolat vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos stebėseną ir kontrolę | Kiekvieną mėnesį teikiama atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo ataskaita Kretingos rajono savivaldybės administracijai, kurioje nurodama gautų skundų, pageidavimų suvestinė analizė. Nuolat vykdyta komunalinių atliekų tvarkymo veiklos stebėsena ir kontrolė. |
|  | 1.1.2 Užtikrinti antžeminių, požeminių ir pusiau požeminių konteinerių kokybišką ir efektyvų aptarnavimą, įsigyjant ir paruošiant techniką, su visa būtina įranga. | - įsigyti šiukšliavežį su manipuliatoriumi požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aptarnavimui (1 vnt.) | Šiukšliavežio pirkimas atidėtas 2019 metams, kadangi naujos antžeminių, požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelės, įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“, planuojamos įrengti 2019 metų III ketvirtį. |
|  | 1.1.3 Apmokyti darbuotojus saugiai aptarnauti antžeminius, požeminius ir pusiau požeminius konteinerius. | - darbuotojų mokymai; - paruošti aptarnavimo instrukciją | Mokymai atidėti 2019 metams, dėl projekto, įrengiant požeminius ir pusiau požeminius konteinerius Kretingos mieste, įgyvendinimo atidėjimo. |
|  | 1.1.4 Nuolat atnaujinti turimą technikos parką. | - įsigyti šiukšliavežį (1 vnt.) | 2018 metų gegužės mėn. įsigytas naudotas šiukšliavežis, kurio įsigijimo kaina, įskaitant finansinio lizingo kainą, – 37,63 tūkst. Eur (su PVM). |
|  | 1.1.5 Užtikrinti tinkamą projekto „Buitinių atliekų/antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo automašinų antstatų plovyklos įrengimas“ finansavimo ir priežiūros įgyvendinimą. | - projekto dėl konteinerių ir automašinų antstatų plovyklos įrengimo įgyvendinimo kontrolė | 2018 metais gauta pirmoji projekto „Buitinių atliekų / antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo automašinų antstatų plovyklos įrengimas“ įgyvendinimo 4,59 tūkst. Eur dydžio subsidija. Remiantis tuo, galima teigti, jog projekto finansavimo įgyvendinimas yra sėkmingai užtikrinamas. Tolimesnis projekto finansavimo įgyvendinimas bus vykdomas Finansavimo ir priežiūros sutarties, sudarytos su projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdančia ir finansavimą užtikrinančia institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). |
|  | 1.1.6 Užtikrinti visų komunalinių atliekų turėtojų aprūpinimą mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis. | - įsigyti 1,1 m3 talpos konteinerių (100 vnt./metus); - įsigyti 0,24 m3 talpos konteinerių (400 vnt./metus); - įsigyti 0,77 m3 talpos konteinerių (50 vnt./metus) | 2018 m. įsigyta: 70 vnt. - 1,1 m3 konteinerių ir 400 vnt. – 0,24 m3 konteinerių. |
| 1.2.Teikti kokybiškas vietinės rinkliavos administravimo paslaugas | 1.2.1.Užtikrinti kokybišką įsiskolinimų už vietinę rinkliavą išieškojimų administravimą. | - nuolat tikrinti vietinės rinkliavos mokėtojų registrą ir identifikuoti skolininkus; - informuoti vietinės rinkliavos mokėtojus apie susidariusį įsiskolinimą telefonu, siunčiant priminimus paštu, elektroniniu paštu, susisiekiant per socialinius tinklus ar tarpininkaujant skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos Seniūnijų darbuotojams; - sudaryti sąlygas vietinės rinkliavos įsiskolinimą sumokėti dalimis | 2018 metais vietinės rinkliavos mokėtojai turintys didesnius nei 20 Eur įsiskolinimus, papildomai kas mėnesį į savo el. paštą gaudavo priminimą dėl susidariusios skolos. Skolininkai informuojami telefonu, el. paštu, bendradarbiaujama su seniūnijų darbuotojais. Mokėjimo pranešimuose, priminimuose apie įsiskolinimą yra naudojamas prevencinis spaudas „Atsiskaitymus prižiūri antstolių kontora“. Per 2018 metus pasirašyti 19 skolos išsimokėjimo grafikų, sudarytos 4 taikos sutartys. Per 2018 metus suformuota ir išsiųsta paštu 3 619 vnt. priminimų ir raginimų apie susidariusią vietinės rinkliavos skolą. |
|  | 1.2.2 Nuolat papildyti ar kitaip tvarkyti konteinerių apskaitos modulio ir vietinės rinkliavos apskaitos programų duomenis. | - kasmet atnaujinti gyventojų ir nekilnojamojo turto registro duomenis vietinės rinkliavos apskaitos programoje; - nuolat papildyti konteinerių apskaitos modulio programą naujomis sutartimis apie suteiktus konteinerius ir jų vietą; - kaupti informaciją apie konteinerių pakėlimus; - susieti konteinerių apskaitos ir vietinės rinkliavos apskaitos programų duomenis | Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną vietinės rinkliavos apskaitos programoje atnaujinami vietinės rinkliavos mokėtojų duomenys įkeliant į programą atnaujintą gyventojų registro duomenų bazę iš VĮ Registrų centras. Metams pasibaigus atnaujinami ir Nekilnojamo turto registro duomenys, įkeliant į programą per praėjusius kalendorinius metus naujai įregistruotus Nekilnojamo turto objektus Kretingos rajono savivaldybėje. 2018 m. nuolat pildoma konteinerių apskaitos modulio programa naujomis sutartimis apie suteiktus konteinerius ir jų pastatymo vietą. Konteinerių apskaitos programoje kaupiama informacija apie konteinerių pakėlimus. Nuolat siejami konteinerių apskaitos ir vietinės rinkliavos apskaitos programų duomenys. |
|  | 1.2.3 Nustatyti ir patvirtinti kiekvienos atliekų turėtojų (vietinės rinkliavos mokėtojų) grupės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas. | - parengti mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo metodiką; - remiantis mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo metodika, nustatyti kiekvienos nekilnojamojo turto objektų grupės komunalinių atliekų susikaupimo normas ir teikti jas tvirtinti Kretingos rajono savivaldybės Tarybai | Periodiškai atliekami skirtingų nekilnojamojo turto objektų grupių mišrių komunalinių atliekų konteinerių svėrimai. |
| 1.3 Teikti kokybiškas miesto tvarkymo bei kitų darbų paslaugas | 1.3.1 Užtikrinti, kad kasmet būtų peržiūrimi, įvertinami, perskaičiuojami ir patvirtinami nauji atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų įkainiai. | - atlikus faktinę sąnaudų analizę, perskaičiuoti esamus ir apskaičiuoti naujus darbų ir paslaugų įkainius bei skaičiuojamųjų mašinų ir mechanizmų kainas | Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujai perskaičiuoti ir sukurti nauji darbų ir paslaugų bei skaičiuojamųjų mašinų ir mechanizmų paslaugų įkainiai. 2018 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.) V1-2 ir 2018 m. rugpjūčio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.1) V1-33 atlikti kainų taikymo ne iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto finansuojamiems subjektams pakeitimai. |
|  | 1.3.2 Nuolat atnaujinti turimą technikos parką bei įsigyti reikalingą įrangą ir inventorių. | - įsigyti savivartį automobilį (iki 3,5 t); - įsigyti automobilinį bokštelį (iki 15 m); - įsigyti gatvių mechanizuoto šlavimo mašiną | 2018 metais savivartis automobilis iki 3,5 t, automobilinis bokštelis bei gatvių mechanizuoto šlavimo mašina nebuvo įsigyti, kadangi, remiantis pasikeitusiu LR Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimu, vidaus sutartys su Kretingos rajono savivaldybės administracija, kurių pagrindu teikiami miesto priežiūros darbai bei atliekų surinkimo paslaugos, tapo terminuotos ir jų galiojimas buvo apibrėžtas terminu - iki 2018 metų gruodžio 31 d. Remiantis tuo, nebuvo žinoma situacija dėl tolimesnio įmonės paslaugų teikimo bei poreikio vykdyti investicijas į šiam paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūrą. |
| 1.4. Užtikrinti kokybišką Kretingos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir Kretingos rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo administravimą | 1.4.1 Tobulinti kredito, paimto daugiabučiams namams modernizuoti, palūkanų apskaitos programą | - atnaujinti ir papildyti naujais įrankiais / funkcionalumais kredito ir palūkanų apskaitos programą | 2018 metai buvo vertinamas kredito ir palūkanų apskaitos programos funkcionalumas, programos atnaujinimas atidėtas ateinančiam laikotarpiui. |
|  | 1.4.2 Teikti konsultavimo ir informavimo paslaugas | - konsultuoti ir teikti gyventojams bei su programų įgyvendinimu susijiusioms institucijoms aktualią informaciją | Gintas gyventojų interesas dėl atsiradusių defektų po modernizavimo darbų, taip pat, gintas gyventojų interesas teismuose, tarpininkauta su visomis institucijomis, susijiusiomis su daugiabučių namų renovavimo programos įgyvendinimu. |
| II. ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS |  |  |  |
| 2.1 Efektyviai panaudoti turimus resursus | 2.1.1 Siekti, kad ūkinės–finansinės veiklos grynasis pelnas būtų teigiamas | - vertinti tarpinius finansinius veiklos rezultatus | Valdybai pateikti kiekvieno 2018 metų ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai. 2018 m. grynasis ūkinės – finansinės veiklos nuostolis – (-11,09 tūkst. Eur). |
|  | 2.1.2 Teikiamų paslaugų savikainos mažinimas | - nuolatinė savikainos analizė; - antrinių žaliavų ir padangų surinkimo sąnaudų mažinimas įmonės teritorijoje įrengiant minėtų atliekų surinkimo aikštelę ir gaunant taršos leidimą | Turimais resursais stengtasi atlikti daugiau paslaugų, didinant suteiktų paslaugų apimtis. |
|  | 2.1.3 Panaudojant turimus materialinius ir žmogiškuosius resursus sukurti naujas paslaugas | - vertinti galimybes teikti naujas paslaugas | Atlikus planuotinų sąnaudų analizę, 2018 m. gruodžio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijai pateikta bendro naudojimo objektų (toliau BNO) administratoriaus deklaracija, kurioje pateikti SĮ „Kretingos komunalininkas“ BNO administravimo paslaugų tarifai, pagal objektų parametrus. |
| 2.2 Vykdyti informatyvią ir Įmonės veiklą atitinkančią finansų ir veiklos duomenų apskaitą | 2.2.1 Tobulinti esamą programinę įrangą | - tobulinti esamą programinę įrangą | 2018 metais atlikti buhalterinės programos „Rivilė“ atnaujinimo darbai bei su UAB „Pajūrio auditas“ sudaryta buhalterinės programos „Rivilė“ nuolatinio aptarnavimo darbų sutartis. 2018 metais buvo įdiegtas vietinės rinkliavos apskaitos sistemos saugumo modulis. 2018 metais atlikti ir konteinerių apskaitos modulio atnaujinimai. |
|  | 2.2.2 Kasmet peržiūrėti ir atnaujinti Įmonės apskaitos politiką | - periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti Įmonės apskaitos politiką | 2018 metais apskaitos politika peržiūrėta ir vykdyta atsižvelgiant į LR vyriausybės teisės aktų tvarka ir jų pakeitimais. |
| 2.3 Teikiamų paslaugų ir darbų apimties didinimas | 2.3.1 Nuolat ieškoti galimybių teikti paslaugas naujiems klientams | - rengti pasiūlymus apie teikiamas paslaugas bei teikti juos įmonėms, įstaigoms ir pan. | Nuolat teikiami pasiūlymai telefonu ir žodžiu visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims. |
|  | 2.3.2 Informuoti biudžetines įstaigas, fizinius bei juridinius asmenis apie teikiamas paslaugas | - informuoti visas biudžetines įstaigas, esančias Kretingos rajone apie Įmonės teikiamas paslaugas; - dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose | Įmonės teikiamų darbų ir paslaugų įkainiai skelbiami interneto svetainėje www.kretkom.lt bei kasdien teikiami telefonu ir žodžiu visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 2018 m. dalyvauta 2 viešuose pirkimų konkursuose. |
|  | 2.3.3 Sukurti naują SĮ „Kretingos komunalininkas“ internetinę svetainę atitinkančią Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendruosius reikalavimus | - įsigyti interneto svetainės kūrimo paslaugą | 2018 metais sukurta nauja Įmonės internetinė svetainė, atitinkanti valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms keliamus bendruosius reikalavimus. |
|  | 2.3.4 Viešinti informaciją apie Įmonės vykdomą veiklą, planuojamus darbus / investicinius projektus, susijusius su Įmonės teikiamomis paslaugomis | - skleisti informaciją spaudoje, Įmonės interneto svetainėje, Facebook paskiroje ir kituose informacinės sklaidos kanaluose | Įmonė sėkmingai viešina informaciją apie Įmonės vykdomą veiklą, su tuo susijusius pranešimus, aktualią informaciją paslaugų gavėjams ar kitiems suinteresuotiems asmenims socialiniame tinkle Facebook, Įmonės interneto svetainėje bei vietinėje spaudoje. |
| III. DARBUOTOJŲ DARBO KOKYBĖS IR SĄLYGŲ GERINIMAS |  |  |  |
| 3.1 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 3.1.1 Darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose | - vertinti trūkstamą darbuotojų kvalifikaciją, būtiną darbams ir paslaugoms atlikti | 2018 metais Įmonės valdyboje patvirtintos Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklės, suderintos su Įmonėje veikiančios darbo tarybos nariais, nustatant darbo apmokėjimo sistemą, grindžiamą priklausomybe nuo joje nustatytų kriterijų ir sąlygų. 2018 metais visi Įmonės darbuotojai buvo supažindinti su duomenų apsaugos teisės aktų įsigaliojimo tvarka bei Įmonės administratorė išklausė 6 val. trukmės kursą apie bendruosius duomenų apsaugos reglamentus. 2018 m. Aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros skyriaus 3 darbuotojai dalyvavo želdinių priežiūros ir želdinių formavimo mokymuose. |
| 3.2 Darbuotojų darbo sąlygų ir aplinkos gerinimas | 3.2.1 Investuoti į Įmonės teritorijos ir pastato infrastruktūros sutvarkymą | - pastato remontas; - kiemo teritorijos sutvarkymas; - stoginių pavėsinių įrengimas | Įmonės pastatą nuolat prižiūri ir esant poreikiui nedelsiant tvarko gedimus Įmonės elektrikai ir bendrastatybinių darbų darbuotojai, kiemo dangą periodiškai greideriuoja įmonės greiderininkas. 2018 metais autobokštelio ir plovimo įrenginio pagalba buvo nuplautas Įmonės pastato fasadas. |
|  | 3.2.2 Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas | - skalbyklės - džiovyklės įsigijimas, darbo rūbų priežiūrai; - vietinės rinkliavos administravimo skyriaus klientų aptarnavimui įrengti atskirą kabinetą | 2018 m. įsigyta skalbimo mašina su džiovinimo funkcija už 569 Eur ir darbuotojų buitinėse patalpose įrengta skalbimo zona darbo rūbų priežiūrai. |
| 3.3 Darbuotojų motyvacijos ir skatinimo sistemos kūrimas, valdymo organizacinės sistemos tobulinimas | 3.3.2 Įdiegti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemos standartus | - kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos ir darbuotojų saugos ir sveikatos standartų įdiegimas įmonėje ir periodinis standartų reikalavimų vykdymas | 2018 metais Įmonėje įdiegtos ir įgyvendintos kokybės vadybos sistemos pagal standartus ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015, 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 / LST EN 1997:2008. |
|  | 3.3.3 Įmonės valdymo sistemos tobulinimas | - nuolat analizuoti ir vertinti įmonės valdymo struktūros tinkamumą | Įmonėje atlikti valdymo sistemos tobulinimai, sukurta bendra duomenų talpinimo sistema, užtikrinanti lengvą ir greitą duomenų keitimąsi tarp darbuotojų, nustatytų užduočių tinkamą ir savalaikį įgyvendinimą, įdiegti dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ funkcionalumų atnaujinimai. 2018 metais, siekiant užtikrinti valdymo sistemos efektyvumą, du kartus keista Įmonės organizacinė valdymo struktūra, siekiant užtikrinti joje nurodytų pareigybių atitikimą faktiškai darbuotojų vykdomoms funkcijoms bei atliekant neesminius valdymo struktūros pakeitimus. |

Sudaryta SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenimis.

Įmonės 2018 metų veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimo rezultatai

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. A1-378 „Dėl Savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų uždarų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“ teikiame informaciją, kaip SĮ „Kretingos komunalininkas“ įgyvendino 2018 metams iškeltus veiklos rezultatų vertinimo rodiklius:

- sudaryti ne mažiau kaip 3 000 vnt. antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų konteinerių panaudos sutarčių su gyvenamosios paskirties individualių valdų savininkais;

Rodiklis dalinai įgyvendintas. SĮ „Kretingos komunalininkas“ per 2018 metus su gyvenamosios paskirties individualių valdų savininkais sudarė 580 vnt. panaudos sutarčių dėl stiklo pakuočių konteinerių išdavimo bei 1182 vnt. panaudos sutarčių dėl visų pakuočių išskyrus stiklo konteinerių išdavimo. 2018 metais dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų Kretingos rajono savivaldybės administracija neperdavė SĮ „Kretingos komunalininkas“ išdalinimui planuotų – 2525 vnt. visų pakuočių išskyrus stiklo konteinerių ir 580 stiklo pakuočių konteinerių. Dėl šios priežasties nebuvo pasiektas planuotas sudaryti panaudos sutarčių skaičius.

- gauti ne mažiau, kaip 8 proc. pajamų, teikiant paslaugas kitiems, ne iš savivaldybės biudžeto finansuojamiems subjektams;

Rodiklis dalinai įgyvendintas. SĮ „Kretingos komunalininkas“ iš pagrindinės veiklos gavo 2 mln. 992 Eur pajamų. 2018 metais pajamos ne iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto finansuojamų subjektų sudarė 5,8 proc. visų gautų Įmonės pajamų, t. y. 115,87 tūkst. Eur, o tai yra 26,24 tūkst. Eur arba 29,3 proc. daugiau nei 2017 m. Dėl būtinybės nedelsiant vykdyti neplanuotus Kretingos miesto seniūnijos užsakymus nebuvo įmanoma atlikti kitų, ne iš savivaldybės biudžeto finansuojamų subjektų pateiktų užsakymų.

- užtikrinti, kad ūkinės-finansinės veiklos grynasis pelnas būtų teigiamas;

Rodiklis neįgyvendintas. 2018 m. grynasis finansinių metų nuostolis yra 11,09 tūkst. Eur, kurį sugeneravo pastato – plovyklos perdavimas Kretingos rajono savivaldybės administracijai.

Įmonei įgyvendinus investicinį projektą, jo metu pastatyta plovykla Turto perdavimo ir priėmimo aktu Nr. G8-41 perduota Kretingos rajono savivaldybei. Kretingos rajono savivaldybės tarybai 2018-08-30 sprendimu Nr. T2-239 nusprendus perduoti Įmonei plovyklą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, didinant Įmonės įstatinį kapitalą, Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašytu Plovyklos turto perdavimo-priėmimo aktu Nr. G8-92 perdavė plovyklą Įmonei valdyti, naudoti ir  disponuoti patikėjimo teise. Minėtų dokumentų pagrindu, plovykla įregistruota kaip turto vertės padidėjimas Įmonės savininko kapitalo dalyje. Plovyklą perdavus Kretingos rajono savivaldybei, šios plovyklos likutinės vertės sąnaudos, kurių suma – 35,99 tūkst. Eur, pripažintos 2018 metų kitos veiklos sąnaudomis. Dėl šios priežasties susidarė Įmonės veiklos nuostolis.

- sukurti mobiliąją programėlę, kurią parsisiuntę į mobiliuosius telefonus atliekų turėtojai galės gauti informaciją apie atliekų vežimo grafikus, priminimus apie ateinančios dienos atliekų surinkimo maršrutą jų gyvenamojoje / veiklos vykdymo zonoje ir kitą naudingą informaciją.

Rodiklis įgyvendintas. 2018 m.  kovo 15 d. studento praktinio mokymo sutarties Nr. (5.14.)-1 pagrindu buvo atliktas studento praktinis mokymas bei jo metu sukurta mobilioji programėlė.  Programėlę yra prieinama kiekvienam atliekų turėtojui, kurią nemokamai galima parsisiųsti iš „Google Play“ mobiliųjų aplikacijų parduotuvės – kalendoriuje stebėti atitinkamos rūšies atliekų išvežimo grafikus bei nustatytu laiku gauti priminimą - pranešimą apie iš atliekų turėtojo gyvenamosios vietos išvežamas tam tikros rūšies atliekas.

Galimi numatyti esminiai rizikos veiksniai ir jų sumažinimo priemonės

Didžiausi pavojai yra:

- Didėjanti medžiagų bei žaliavų kaina: didėjanti medžiagų bei žaliavų kaina didina paslaugų bei atliekamų darbų savikainą. Būtinos didesnės pastangos ieškant ir parenkant medžiagas, žaliavas bei jų tiekėjus, galinčius pasiūlyti geriausias alternatyvas kainos ir kokybės santykiu.

- Riboti finansiniai ir materialiniai ištekliai: kadangi Įmonės pagrindiniai tikslai yra teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti Kretingos rajono savivaldybės administracijai užtikrinti viešuosius interesus, todėl Įmonė virš 90 procentų visų pajamų gauna iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto. Kretingos rajono savivaldybei laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, Įmonei gali trūkti apyvartinių lėšų.

- Ribota galimybė Kretingos rajono savivaldybės administracijai sudaryti vidaus sutartis su SĮ „Kretingos komunalininkas“: nuo 2019 m. sausio 1 d. Kretingos rajono savivaldybės administracija vidaus sutartį su SĮ „Kretingos komunalininkas“ gali sudaryti tik, jei viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

Įvykiai, turintys esminę reikšmę įmonės veiklai per finansinius metus

SĮ „Kretingos komunalininkas“ per 2018 m. iš pagrindinės veiklos gavo 2 mln. 992 Eur pajamų. 2018 m. lyginant su 2017 m. Įmonės pajamos padidėjo 19,34 tūkst. Eur arba 0,98 proc. Pagrindinės Įmonės veiklos sąnaudos 2018 m. sudarė 1 mln. 972,97 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m., 2018 m. sąnaudos išliko nepakitusios, t. y. padidėjo 35 Eur (6 lentelė).

Analizuojant Įmonės veiklų pajamas ir sąnaudas, pažymėtina, kad vykdant Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto 2017 m. spalio 16 d. ribotos apimties audito ataskaitos Nr. K11-8 rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytą rekomendaciją – perduoti elektros apskaitos funkcijos vykdymą Kretingos rajono savivaldybės administracijai, Aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros skyriaus pajamos ir sąnaudos ženkliai sumažėjo. Vietinės rinkliavos administravimo skyriaus veiklos nuostolis sumažintas 2018 m. vasario 22 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-34 patvirtintus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vienos tonos administravimo kainą - 6,02 Eur (su PVM), t. y. kaina padidinta 52,61 proc. Kaip ir kiekvienais metais, Įmonė daugiausia pajamų gavo iš Komunalinių atliekų tvarkymo skyriaus veiklos, tai sudarė 64,85 proc. visų Įmonės pajamų.

7 lentelė

SĮ „Kretingos komunalininkas“ veiklų pajamos ir sąnaudos 2017-2018 metais

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Pajamos, tūkst. Eur |  |  | Sąnaudos, tūkst. Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 m. | 2018 m. | Pokytis | 2017 m. | 2018 m. | Pokytis |
| 1. | Aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros skyrius | 658,99 | 568,38 | -90,61 | 627,59 | 497,13 | -130,46 |
| 2. | WC paslaugos | 4,87 | 4,61 | -0,26 | 5,13 | 4,95 | -0,19 |
| 3. | Kapinių priežiūros skyrius | 21,26 | 30,95 | 9,70 | 29,16 | 25,40 | -3,76 |
| 4. | Komunalinių atliekų tvarkymo skyrius | 1.229,54 | 1 297,55 | 68,01 | 1.167,87 | 1.316,83 | 148,96 |
| 5. | Vietinės rinkliavos administravimo skyrius | 48,90 | 77,60 | 28,70 | 99,29 | 82,41 | -16,88 |
| 6. | Daugiabučių namų renovavimo administravimas | 18,09 | 21,90 | 3,81 | 43,88 | 46,24 | 2,36 |
| 7. | Iš viso: | 1.981,65 | 2.000,99 | 19,34 | 1.972,93 | 1.972,97 | 0,03 |

Sudaryta SĮ „Kretingos komunalininkas“ duomenimis.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ per 2018 metus, tenkindama Kretingos rajono savivaldybės viešuosius interesus, suteikė paslaugų už 1 mln. 885,12 tūkst. Eur ir tai sudarė 94,2 proc. visų Įmonės metinių pajamų. 2018 m. SĮ „Kretingos komunalininkas“ miesto tvarkymo darbų atliko už 746,86 tūkst. Eur (su PVM), t.y. 11,95 proc. mažiau nei 2017 m. Kretingos miesto tvarkymo paslaugos, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, sudarė 38,3 proc. visų Įmonės metinių pajamų.

SĮ „Kretingos komunalininkas“, pagal savivaldybės Tarybos suteiktus įgaliojimus, veikia kaip vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą (toliau Vietinė rinkliava) administratorius. Per 2018 metus surinko ir pervedė į Kretingos rajono savivaldybės biudžetą 1 mln. 356,71 tūkst. Eur vietinės rinkliavos įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje 2018 m. gruodžio 31 d. buvo įtraukti ir apmokestinti vietine rinkliava 953 negyvenamosios paskirties objektai ir 14 765 gyvenamosios paskirties objektai, kuriuose buvo deklaruoti 39 463 fiziniai asmenys. Vietinė rinkliava neskaičiuota nekilnojamojo turto objektų savininkams už 3 291 deklaruotus gyventojus, jiems pateikus nesinaudojimo nekilnojamuoju turto objektu pagrindžiančius dokumentus. Per 2018 m. 311 gyventojų buvo pritaikyta 100 proc. lengvata už trečią ir kiekvieną paskesnį vaiką šeimoje, 130 gyventojams gaunantiems socialines pašalpas buvo suteikta 50 proc. vietinės rinkliavos lengvata.  Per 2018 metus bendra suteikta lengvatų suma sudarė 10,94 tūkst. Eur. 2018 metais vietinės rinkliavos mokėtojams priskaičiuota suma – 1 mln. 356,84 tūkst. Eur. SĮ „Kretingos komunalininkas“ iš Kretingos rajono gyventojų, įmonių, organizacijų per 2018 m. surinko 1 mln. 361,95 tūkst. Eur vietinės rinkliavos (įmokų už einamuosius metus ir praėjusį laikotarpį).

Už visą laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo susidaręs 162,92 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. – 168,02 tūkst. Eur) įsiskolinimas už vietinę rinkliavą. Pažymėtina, kad vietinės rinkliavos mokėtojai už 2018 metų gruodžio mėnesio sąskaitą galėjo sumokėti iki 2019 m. sausio 31 d., tačiau iš 2018 m. nurodyto 162,92 tūkst. Eur įsiskolinimo – 38,68 tūkst. Eur vietinės rinkliavos mokėtojai sumokėjo 2019 m. sausio mėnesį, todėl 2018 m. gruodžio 31 d. liko nesumokėta skolos dalis – 124,23 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad 2018 m. sausio 1 d. už visą vietinės rinkliavos skaičiavimo laikotarpį bendras mokėtojų įsiskolinimas buvo 46,94 tūkst. Eur. Už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo priteista ir liko nepervesta iš antstolių vietinės rinkliavos įsiskolinimo suma už 37,92 tūkst. Eur. 2018 metais buvo pateikti teisminiai reikalavimai (prašymai dėl teismo įsakymo išdavimo/ ieškiniai/ prašymai) dėl skolos priteisimo 44 vietinės rinkliavos mokėtojams, kurių įsiskolinimo suma sudarė 7,61 tūkst. Eur, 8 vietinės rinkliavos mokėtojai sumokėjo 1,53 tūkst. Eur sumą iš karto po teismo sprendimo, 26 skolininkai perduoti priverstinio išieškojimo vykdymui, kurių įsiskolinimo suma 4,80 tūkst. Eur.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2018 m. iš viso surinko 17 501,837 t įvairių atliekų. Įmonė, vykdydama komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų, Vietinės rinkliavos mokėtojų, surinko ir atidavė tvarkytojams 16 220,52 t atliekų. Palyginus 2018 m. su 2017 m., išvežtas atliekų kiekis padidėjo 8,49 proc. Ženklus atliekų kiekio padidėjimas susidarė dėl 2018 m. atliktų Kretingos rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos nuostatų ir skaičiavimo metodikos pakeitimų: praplėsto vietinės rinkliavos nekilnojamojo turto objektų kategorijų sąrašo, įtraukiant kitos paskirties objektus, laikinus statinius (ne nuolatinio pobūdžio veiklai vykdyti) ar renginių, projektų įgyvendinimo vietas, viešąsias erdves ir kapines, apmokestinus šias nekilnojamojo turto objektų kategorijas pagal susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekį, ištuštinamų konteinerių dydį ir ištuštinimo dažnį, bei negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų grupėms suteiktos galimybės kintamąją vietinės rinkliavos dalį mokėti, atsižvelgiant į faktinį susidariusį mišrių komunalinių atliekų kiekį, kai šio kiekio nustatymą jų paėmimo vietoje metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis organizuoja nekilnojamojo turto objekto savininkai arba jų įgalioti asmenys. Be to, Įmonė per 2018 metus UAB „Dėvėdra“ ir UAB „Milastina“ perdavė sutvarkymui 25,897 tonų tekstilės atliekų. 2018 m. SĮ „Kretingos komunalininkas“ surinko ir atidavė sutvarkymui 277,93 t bešeimininkių padangų, kurių sutvarkymas apmokamas iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto.

Per 2018 m. Įmonė surinko ir perdavė sutvarkymui 459,24 t antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų. Surenkamas antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų kiekis kasmet vis auga, o tai yra tiesiogiai siejama su antrinių žaliavų ir pakuočių konteinerių infrastruktūros plėtra. 2018 metais  pagal pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, iš gamintojų importuotojų organizacijų, t. y. VšĮ „Gamtos ateitis“, VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, už pakuočių atliekų sutvarkymą Įmonė išrašė sąskaitų už 74,88 tūkst. Eur.

Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu. Nr. T2-207 buvo patvirtinta Kretingos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa ir SĮ „Kretingos komunalininkas“ pavesta administruoti programos įgyvendinimą. Trečiajame etape 2018 metais buvo baigti projektavimo darbai ir gauti 7 statybos leidimai. 2018 m. vasario 22 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-32 buvo patvirtina kvartalinė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, kurios pagrindu ketvirtuoju kvietimu buvo atrinkta 15 daugiabučių namų ir jiems parengti investicijų planai. Gyventojų pritarimu patvirtinta 12 investicinių planų, kuriems pasirašytos pavedimo sutartys bei valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartys. Iš jų 10 buvo pasirašytos projektavimo darbų sutartys. V renovacijos etapui buvo atrinkta 16 daugiabučių namų ir jiems parengti investicijų planai.

Už atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administravimą per 2018 m. iš VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūros gauta 25,60 tūkst. Eur (su PVM) suma, kurią sudaro butų ir kitų patalpų savininkams mokėti tenkančios 1 kv. m. naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos. Per 2018 m. kredito administravimo mokesčio apskaita buvo vykdoma 19 daugiabučių gyvenamųjų namų.  Už kredito administravimą per 2018 m. iš gyventojų priskaičiuota 11,94 tūkst. Eur (su PVM) suma, kai 2017 m. buvo priskaičiuota 7,23 tūkst. Eur (su PVM) suma. Per 2018 metus į banko sąskaitą gyventojai sumokėjo 11,72 tūkst. Eur sumą. 2018 m. gruodžio 31 d. gyventojai įmonei liko skolingi 2,82 tūkst. Eur.

Pagal 2017 m. balandžio 26 d. vidaus sutartį Nr. S1-496 su Kretingos rajono savivaldybės administracija, Įmonė nuolat prižiūri (eksploatuoja) Kretingos miesto gatves ir šaligatvius, elektros tinklus ir miesto šviestuvus, miesto  želdinius, rankiniu ir mechanizuotu būdu valo ir tvarko bendro naudojimo teritorijas, puošia miestą bei kitus smulkius bendra statybinius ar avarijų likvidavimo darbus. 2017 m. spalio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-278 buvo pakeisti ir patvirtinti SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų bei skaičiuojamųjų mašinų ir mechanizmų paslaugų įkainiai, kurie įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d.  Įmonės Aplinkos, gatvių ir apšvietimo priežiūros skyrius 2018 m. Kretingos mieste nuolat prižiūrėjo 1548 degančius miesto apšvietimo tinklo šviestuvus, 4 šviesoforo sekcijas, 1174 kelio ženklus, 8  vaikų žaidimo/treniruoklių aikšteles, 53 smėlio – druskos dėžes, 8 šunų ekskrementų dėžes, apie 50 betoninių miesto šiukšliadėžių bei kitus konstrukcinius elementus viešose Kretingos miesto erdvėse. Per 2018 metus Kretingos rajono savivaldybės administracija Įmonei sumokėjo: už degančių miesto šviestuvų, šviesoforų priežiūrą bei remontą – 68,64 tūkst. Eur, už gatvių ženklų priežiūrą – 3,94 tūkst. Eur, už žvyruotų gatvių greideriavimą – 17,84 tūkst. Eur, už mechanizuotą gatvių ir kelkraščių valymą – 10,09 tūkst. Eur, už gatvių, griovių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, tiltų, laiptų, suolų remonto darbus – 57,60 tūkst. Eur, už žiemos tarnybą – 48,30 tūkst. Eur. Įmonės transporto priemonės, barstydamos gatves ir šaligatvius, valytojai barstydami šaligatvius rankiniu būdu bei atsakingi darbuotojai pildydami smėlio – druskos dėžes, ataskaitiniais metais sunaudojo 275,43 t druskos ir 27,70 t druskos smėlio mišinio. Dėl Žemaitės al. rekonstrukcijos darbų, išpjovus avarinės būklės medžius bei išardžius senąją Kretingos miesto stadiono tvorą, skiriančią Žemaitės al. ir miesto stadioną, buvo įrengta laikina tvora už 1,46 tūkst. Eur (su PVM) ir stadiono teritorijoje sumontuota kamuolių gaudyklė už 5,12 tūkst. Eur (su PVM). 2018 metais buvo pratęsti Darbėnų pl. kapinių senos tvoros išardymo ir naujos segmentinės tvoros dalies įrengimo darbai už 3,81 tūkst. Eur (su PVM).

SĮ „Kretingos komunalininkas“ pagal 2017 m. balandžio 26 d. pasirašytą sutartį Nr. S1-496 su Kretingos rajono savivaldybės administracija, bei vadovaujantis 2018 m. sausio 25 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-13 leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu – vykdė Kretingos miesto seniūnijai priklausančių kapinių priežiūrą ir su mirusiųjų laidojimu tose kapinėse susijusią veiklą. 2018 m. Kretingos miesto kapinėse palaidoti 379 asmenys: Padvarių kapinėse - 228, Senosiose (rytinis kv., Vilniaus g. 8A) - 62, Senosiose (vakarinis kv., Vilniaus g. 19A) - 32, Petrikaičių kapinėse - 57 (iš jų 6 - kolumbariume).

Įmonės veiklos prognozės ir planai

Kiekvienais metais Įmonė analizuoja ir planuoja investicijas, kurios gerintų Įmonės veiklos procesus bei teikiamų paslaugų kokybę. 2019 metams įmonė suplanavo ir patvirtintame ilgalaikio turto įsigijimo plane numatė įsigyti priemones darbų savikainai, sąnaudoms mažinti, teikiamų paslaugų kokybei bei darbuotojų darbo sąlygoms gerinti.

Atsižvelgiant į Kretingos mieste planuojamą įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“, 2019 metais įmonė planuoja įsigyti šiukšliavežę su manipuliatoriumi (190,0 tūkst. Eur) požeminiams ir pusiau požeminiams konteineriams aptarnauti.

Siekiant kokybiškai vykdyti atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų būtina įsigyti vieną savivartį automobilį iki 8 t su manipuliatoriumi, kurio numatoma įsigijimo vertė apie 28,0 tūkst. Eur.

Taip pat, norint aprūpinti naujus vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėtojus bei užtikrinti savalaikį nusidėvėjusių konteinerių keitimą, Įmonė planuoja įsigyti 500 vnt. 0,24 m3 konteinerių bei 100 vnt. 1,10 m3  konteinerių. Pasitelkdama turimu įdiegtu konteinerių registro moduliu Įmonė ir toliau vykdys Kretingos rajono savivaldybės naujų atliekų konteinerių registravimo darbus.

Norint laiku ir kokybiškai teikti miesto priežiūros ir kitas paslaugas Įmonė planuoja įsigyti papildomos technikos: savivartį automobilį iki 3,5 t (10,0 tūkst. Eur), traktorių su žiemos įrangos papildomas priedais (19,6 tūkst. Eur), 2 vnt. krūmapjovių (1,6 tūkst. Eur) ir motopjūklą (500 Eur).

________________________________