Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2026 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-193 9 priedas

37 lentelė. Kretingos rajono savivaldybės 2026–2028 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas

| Eil. Nr. | Priemonės kodas, pavadinimas (SPP, SVP) | Objekto (projekto) pavadinimas |  |  |  | Finansavimo šaltinis |  |  | Vykdytojai |  | Darbų atlikimo terminas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Šilumos perdavimo tinklų plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | 2.1.1.3 Šilumos ūkio modernizavimas1 | Kartenos CŠT sistemos rekonstrukcija (214 m) |  |  |  | KT |  |  | UAB Kretingos šilumos tinklai |  | 2026 m. |  |
| 1.1.2. |  | Katilinės Nr. 3, Salantai tinklų rekonstrukcija (280 m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.1.3. |  | Naujų šilumos vartotojų prijungimas, Laisvės g. 30, Kretinga |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.1.4. |  | Katilinės Nr.3 CŠT praplėtimas, prijungiant Salantų seniūniją ir gyvenamą namą M. Valančiaus g. 7, Salantai |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.1.5. |  | Katilinės Nr. 2 CŠT praplėtimas, prijungiant darželį „Eglutė" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.1.6. |  | Prekybos pastato su viešbučio patalpomis, Žemaičių g. 3, Kretinga, prijungimas prie CŠT |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.1.7. |  | Katilinės Nr. 2 CŠT sistemų rekonstrukcija Savanorių g. ir Topolių aklg. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 m. |  |
| 1.1.8. |  | Katilinės Nr. 2 CŠT sistemų rekonstrukcija Melioratorių g. kvartalas |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 m. |  |
| 1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 4.3.1.5.56 Infrastruktūros įmokos skirtos inžinerinei infrastruktūrai finansuoti ir kompensacijoms mokėti2 | Kretingos m., Penkininkų g., vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas |  |  |  | SIP, B |  |  | Kretingos rajono savivaldybės administracija |  | 2026-2028 m. |  |
| 1.2.2. |  | Kretingos m., Mokyklos g., vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2028 m. |  |
| 1.2.3. |  | Kretingos m., P. Vileišio g., vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027-2028 m. |  |
| 1.2.4. |  | Kretingos m., Pasieniečių g., vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2028 m. |  |
| 1.2.4. | 2.1.1.1 Vandentiekio, nuotekų, lietaus ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų modernizavimas ir plėtra1 | Rūdaičių k. vandens tiekimo sistemos sužiedinimas |  |  |  | KT, B, SIP |  |  | UAB „Kretingos vandenys“, Kretingos miesto seniūnija |  | 2026 m. |  |
| 1.2.5. |  | Darželio ir Žemaičių g., Padvarių k. vandentiekio tinklų dalies rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m.. |  |
| 1.2.6. |  | Pasieniečių g., Kretingos m. magistralinių vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.2.7. |  | Geležinkelio g., Kretingos m. magistralinių vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.2.8. |  | Kalniškių ir Lubių vandentiekio tinklų sujungimas, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Kalniškiuose |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.2.9. |  | Vandentiekio tinklų tiesimas Parko g., Jokūbave |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.2.10. |  | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Plungės g., Kauno g., Marių g., Nemuno g., Krekenavos g. ir Žemaičių g. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 m. |  |
| 1.2.11. |  | Dalies Melioratorių g. lietaus tinklų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 m. |  |
| 1.2.12. |  | Putinų g. lietaus nuotekų tinklų projektavimas ir įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 m. |  |
| 1.2.13. |  | Stoties g., Palangos g., Birutės g. lietaus tinklų rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 m.. |  |
| 1.2.14. |  | Raguviškių vandens gerinimo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 m. |  |
| 1.2.15. |  | Senosios Įpilties vandens gerinimo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 m. |  |
| 1.2.16. |  | Juodupėnų vandens gerinimo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 m. |  |
| 1.2.17. |  | Laukžemės vandens gerinimo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 m. |  |
| 1.2.18. |  | Šukės vandens gerinimo įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 m. |  |
| 1.2.19. |  | Klibių g. prijungimas prie Kretingos miesto vandentiekio tinklų |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 m. |  |
| 1.2.20. |  | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba nuo Tiekėjų g. iki sklypo Pasieniečių g. 33, Kretingos m. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 m. |  |
| 1.3. Vietinės reikšmės kelių, kitų transporto statinių plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 2.1.2.1 Gatvių, kelių, dviračių takų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra, užtikrinant eismo saugą1 |  | Kretingos m., Laukų g. KT8009 (ruožo nuo sankryžos su Laisvės g. iki žemės sklypo adresu Laukų g. 47) kapitalinis remontas |  |  |  | VB, B |  | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius | 2026–2027 m. |  |  |
| 1.3.2. |  |  | Kretingos m. Geležinkelio g. KT8129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. |  |  | Salantų m., Dariaus ir Girėno g. KT7652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. |  |  | Kretingos m., Pasieniečių g. KT8125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. |  |  | Kretingos m., Topolių aklg. KT8081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. |  |  | Kretingos m., Dvaro g. KT8043 (nuo Tvenkinio g. iki gatvės pabaigos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. |  |  | Kretingos m., Grafų Tiškevičių g. KT8049 (nuo A11 iki Tvenkinio g.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. |  |  | Kretingos m., Kranto g. KT8144, KT8203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. |  |  | Kretingos m., F. Janušio g., KT8035 (nuo sankryžos su Žemaičių g. iki sankryžos su Laisvės g.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. |  |  | Kretingos m., V. Nagevičiaus g. KT8095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. |  |  | Kretingos m., Trumpoji g. KT8088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. |  |  | Kretingos sen., Padvarių k., Sodų g. KT7852 pėsčiųjų tako įrengimas (nuo kelio Nr. 2303 iki Sodų g. 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. |  |  | Žalgirio sen., Dupulčių k., Bendrabučio g. KT7323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. |  |  | Kūlupėnų sen., Lino g. KT7581 (ruožas nuo Liepų g. iki Lino g. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. |  |  | Kretingos sen., Kretingsodžio k., Rožių g., KT7132, KT7136, KT7138 rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. |  |  | Vydmantų sen., Vydmantų k., Ateities g., KT7039 (ruožas nuo Žaliosios g. iki Mokyklos g.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17. |  |  | Kretingos sen., Kretingsodžio k., Saulėtekio g., KT7133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18. |  |  | Žalgirio sen., Jokūbavo k., Žalioji g. KT7362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19. |  |  | Kretingos m., Palangos g., KT8117 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų/dviračių taką (nuo A. Jucio g. iki Penkininkų g.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20. |  |  | Darbėnų sen., Šlaveitų k., Dvaro g., KT7231 (ruožas nuo 0,00 km iki 0,230 km), KT0042 (ruožas nuo 1,775 km iki 1,835 km) ir Miško KT7232 (ruožas nuo 0,00 km iki 0,390 km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21. |  |  | Kartenos mstl., Žvyro g., KT7408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22. |  |  | Lino g. KT7581 (nuo Lino g. 13 iki Lino g. 13B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23. |  |  | Kurmaičių k., Kaštonų g., KT7818 (iki Upės g.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24. |  |  | Giminių g. Tarvydų k. KT7911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.25. |  |  | Laukų g. Kurmaičių k. KT7813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.26. |  |  | Rūdaičių k., Ežero g. KT7002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.27. |  |  | Kelias Kurmaičiai–Tūbausiai, KT0660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.28. |  |  | Kvecių k., Žibos g., KT7021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.29. |  |  | Kvecių k., Vidgirio g., KT7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.30. |  |  | Palangos g. KT8136 dalies ir Stoties g. KT8161 pėsčiųjų takų paprastasis remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.31. |  |  | Kretingos m., Palangos g. KT8117 (nuo Pervažos g. iki Tiekėjų g.) asfalto dangos atnaujinimas su pėsčiųjų dviračių taku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.32. |  |  | Kretingos m., Žvejų g. KT8139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.33. |  |  | Kretingos m., Paupio g. KT8111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.34. |  |  | Kretingos m., Klevų g. KT8070 asfalto dangos atnaujinimas su pėsčiųjų/dviračių taku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.35. |  |  | Tolių g. KT8038 (nuo P. Vileišio iki Sodžiaus g.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.36. |  |  | Kretingos m., Žilvičių g., KT8107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.37. |  |  | Kretingos m., Pievų g. KT8099 asfalto dangos atnaujinimas su pėsčiųjų/dviračių taku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.38. |  |  | Kretingos m., Malūno tako KT8100 asfalto dangos atnaujinimas su pėsčiųjų/dviračių taku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.39. |  |  | Kretingos m., Balandžių g. KT8072 asfalto dangos atnaujinimas su pėsčiųjų/dviračių taku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.40. |  |  | Jokūbavo k., Parko g., KT7363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.41. |  |  | Vydmantų k., Liepų g. KT7058 (nuo A11 iki 13 namo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.42. |  |  | Vydmantų k., Pušų g. KT7926 (nuo A11 iki 19 namo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 1.1.4.5 Motobolo aikštės tvarkymas2 |  |  | Motobolo aikštė (Tiekėjų g. 34, Kretinga) | V, B |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Statybos skyrius |  |  |  | 2026–2028 m. |
| 2.1.2. | 1.1.4.8 Kretingos miesto stadiono tvarkymas2 |  |  | Kretingos miesto stadionas (Savanorių g. 23A, Kretinga) | V, B |  |  |  |  |  |  | 2027-2028 m. |
| 2.1.4. | 1.1.2.4.18 Plėtoti ir modernizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybėje 2 |  |  | Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ tvarkymo darbai (Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos r.) | B, E |  |  |  |  |  |  | 2026–2027 m. |
| 2.1.5. | 1.3.1.30 Socialinio būsto fondo plėtra2 |  |  | Daugiabučio statyba (Jazminų g., Kretinga) | B, E |  |  |  |  |  |  | 2026–2027 m. |
| 2.1.7. | 2.4.2.1 Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai2, 3 |  |  | Akmenos upės krantinių tvarkymo darbai | B, E |  |  |  |  |  |  | 2026–2027 m. |
| 2.1.8. | 3.1.6.5 Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas2 |  |  | Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymo darbai | B |  |  |  |  |  |  | 2027-2028 m. |

Kretingos rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano priemonė

Kretingos rajono savivaldybės 2026–2028 m. strateginio veiklos plano priemonė

E – Europos Sąjungos paramos lėšos, V – valstybės biudžeto lėšos (iš Valstybės investicijų programos, Kelių direkcijos ir kitų ministerijų lėšos), B – savivaldybės biudžeto lėšos (tarp jų ir savivaldybės paskolos lėšos), KT – privačios, juridinių asmenų lėšos, SIP – Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų lėšos

Objektai įtraukti vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T2-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2025-2027 metams sąrašų patvirtinimo“